КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Суоярвский район»

г. Суоярви                                                                                           «__12_» октября 2017 г.

Муниципальное образование «Суоярвский район», от имени которого выступает администрация муниципального образования «Суоярвский район», именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» Болгова Олега Владимировича, действующего на основании Устава,

и Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора Корчагина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Сторонами», в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса (в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях") от "11" октября_ 2017 г. N 445 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

  - Концессионер обязуется:

а) за свой счет производить работы на Объектах Соглашения по модернизации (реконструкции) и изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО «Суоярвский район» (далее по тексту работы по модернизации (реконструкции) и паспортизации объектов).

Осуществление работ по модернизации (реконструкции) и паспортизации объектов в рамках настоящего Соглашения предусматривает проведение работ в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 2 к настоящему Соглашению

б) осуществлять деятельность по предоставлению услуг холодного водоснабжения, транспортировки холодной воды, забора воды и водоподготовки, водоотведения, подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, подвоза воды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием Объектов Соглашения.

1.2 Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектами Соглашения в целях обеспечения осуществления указанной в настоящем разделе деятельности.

1.3. Объекты Соглашения, подлежащие модернизации (реконструкции) и паспортизации, принадлежат Концеденту на праве собственности. Право собственности Концедента подтверждено:

Выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования «Суоярвский район» (Приложение 3)

1.4. Передача Объектов Концессионеру не влечет перехода права собственности на переданное имущество.

1.5. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения, Объекты Соглашения свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанные Объекты.

2. Объекты Соглашения

2.1. Объектами Соглашения являются:

объекты водоснабжения и водоотведения на территории МО «Суоярвский район», указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, и предназначенные для

Концедент                                              Концессионер

____________        О.В. Болгов                            _________________  С. А. Корчагин

осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в отношении которых Концессионер обязуется производить работы по модернизации (реконструкции) и паспортизации объектов (далее Объекты Соглашения);

2.2. Сведения о составе, описании, в том числе, о технико-экономических показателях передаваемых Объектов Соглашения и приведены в Приложениях № 1 и № 3 к настоящему Соглашению.

2.3. Концессионная плата не устанавливается.

2.4. Плата за владение, пользование не устанавливается

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

Объектов Соглашения

3.1. Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объекты Соглашения, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Одновременно с Объектами Соглашения Концедент передает Концессионеру схемы систем водоснабжения и водоотведения, иную документацию, необходимую для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1.

3.3. Передача Концедентом Концессионеру Объектов Соглашения осуществляется по актам приема-передачи. В актах приема-передачи по каждому Объекту Соглашения указываются следующие сведения (при наличии):

а) остаточная стоимость;

б) сведения, является ли конкретный Объект движимым или недвижимым имуществом

в) дата ввода Объекта в эксплуатацию

г) иные индивидуализирующие характеристики.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объектов Соглашения считается исполненной после принятия Концессионером передаваемых Объектов и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

3.4. Права владения и пользования Концессионера недвижимыми Объектами Соглашения подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.

3.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.4. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера в установленном законодательством РФ порядке.

3.6. В период действия настоящего Соглашения риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов Соглашения несет Концессионер со дня получения Объектов Соглашения по акту (-ам) приема-передачи от Концедента и до момента возврата Концессионером Концеденту Объектов Соглашения по акту (-ам) приема-передачи.

4. Модернизация (реконструкция) и паспортизация

Объектов Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет произвести работы по модернизации (реконструкции) и паспортизации Объектов Соглашения в соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

4.2. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации (реконструкции) и паспортизации объектов, в том числе в получении Концессионером согласований для выполнения работы по модернизации (реконструкции) и паспортизации объектов (далее Объекты Соглашения).

4.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по модернизации (реконструкции) и паспортизации Объектов Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.4. Стороны обязуются осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на модернизированные (реконструированные) Объекты Соглашения, а также на Объекты Соглашения, в отношении которых будут выполнены работы по паспортизации, в течение 30 календарных дней с даты ввода в эксплуатацию (постановки на кадастровый учет) указанных Объектов Соглашения.

4.5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4. Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

4.6. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для модернизации (реконструкции) Объектов Соглашения.

4.7. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента приостановить работы по модернизации (реконструкции) Объекта Соглашения до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию.

4.8. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным проведение работ по модернизации (реконструкции) Объектов Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объектов Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Предельный размер расходов на модернизацию (реконструкцию) и паспортизацию Объектов Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 1433000.00 (один миллион четыреста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек

4.11. Завершение Концессионером работ по модернизации (реконструкции) и паспортизации Объектов Соглашения оформляется подписываемыми Сторонами документами об исполнении Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Земельные участки, на которых располагаются Объекты Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. Соглашения, оформляются Концессионером в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и земельным законодательством РФ.

5.2. Обязательства по подготовке территории для осуществления деятельности Концессионера, а также для проведения реконструкции (модернизации) Объектов Соглашения несет Концессионер.

5.3. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

5.5. Договор аренды земельных участков подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

Концедент                                                               Концессионер

____________        О.В. Болгов                            _________________  С. А. Корчагин

6. Владение, пользование и распоряжение Объектами,

Предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.1.1. Концессионер обязуется:

а) поддерживать Объекты Соглашения в исправном состоянии, в соответствии с правилами, нормами и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации в сфере деятельности Концессионера и назначения объектов Соглашения;

б) производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объектов Соглашения;

в) содержать прилегающую к Объектам территорию в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии;

г) обеспечивать сохранность Объектов Соглашения

д) немедленно извещать Концедента о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объектам Соглашения ущерб, и своевременно принимать меры по предотвращению угрозы против дальнейшего повреждения и разрушения Объектов;

е) своими силами устранять повреждения, аварии, технические неполадки на Объектах Соглашения.

6.1.2. Концессионер вправе:

- с согласия Концедента передавать Объекты Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера перед Концедентом, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектами Соглашения.

6.2. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

6.3. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.4. Недвижимое имущество, созданное Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объектам Соглашения и не являющееся заменой Объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.

6.5. Недвижимое имущество, созданное Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объектам Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества возмещению Концедентом не подлежит.

6.6. Движимое имущество, созданное и (или) приобретенное Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной п.1.1. настоящего Соглашения, и не входящее в состав и не являющееся заменой Объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.

Концессионер обязан учитывать Объекты Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества и осуществлять начисление амортизации.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту

Объектов Соглашения

7.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объекты Соглашения в течение 2 (двух) календарных дней. Передаваемые Концессионером Объекты Соглашения должны находиться в состоянии, соответствующем их назначению, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

7.2. В случае, если по причинам, не зависящим от воли Сторон, отпадает надобность в использовании отдельного Объекта (Объектов) Соглашения, Стороны вносят изменения в настоящее Соглашение путем заключения Дополнительного соглашения. Объекты, надобность в использовании которых отпала, передаются Концессионером Концеденту в порядке и в сроки, установленные заключаемым Дополнительным соглашением.

7.3 Передача Концессионером Концеденту Объектов Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концессионера по передаче Объектов Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

7.4. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектами Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав  Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения или подписания Дополнительного соглашения в соответствии с п.7.3 настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концессионером

деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объектов Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение в части предоставления потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению своими силами или с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.4. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по водоснабжению и водоотведению по регулируемым ценам (тарифам).

8.5. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.6. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением на Объекты Соглашения, а также созданные Объекты с момента ввода их в эксплуатацию путем уступки права требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

8.7. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

8.8. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем передачи Концессионером Концеденту в залог прав

Концессионера по договору банковского вклада (депозита) на сумму _30_ (тридцать) тысяч рублей на срок действия концессионного соглашения.

Концедент                                                               Концессионер

____________        О.В. Болгов                            _________________  С. А. Корчагин

9. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе, обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объектов Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер обязан по предварительному согласованию с Концедентом даты посещения обеспечить доступ представителям Концедента на Объекты Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

9.3. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

9.4. Концедент не вправе безосновательно вмешиваться в процесс хозяйственной деятельности Концессионера.

9.5. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

9.6. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

9.7. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

10. Ответственность Сторон

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

10.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при выполнении работ по модернизации (реконструкции) объектов Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технического задания, иных обязательных требований.

10.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 10.2. настоящего Соглашения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании.

10.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 10.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 10.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

10.5. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения неустойки, убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

10.6. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

11.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

11.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

12. Изменение Соглашения

12.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон, а также в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

12.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

12.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №5, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

12.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

12.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Концедент                                                               Концессионер

____________        О.В. Болгов                            _________________  С. А. Корчагин

13. Прекращение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

13.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

13.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков по выполнению работ по модернизации (реконструкции) объектов и паспортизации Объектов Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объектов Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объектов Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения, по предоставлению потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

13.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 3.1. настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концедентом Концессионеру Объектов Соглашения;

б) передача Концессионеру объектов Соглашения, по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем

установленному приложениями к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объектов Соглашения и возникло по вине Концедента.

13.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации (реконструкции) объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

14. Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

14.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Карелия.

15. Заключительные положения

15.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

15.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента подписания Соглашения и Акта приема-передачи Объектов Соглашения по «10» октября 2022 года. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.

Срок реконструкции Объектов Соглашения – август-сентябрь 2022 года.

Срок ввода в эксплуатацию Объектов Соглашения – сентябрь 2022 года.

Срок изготовления технической документации и постановки на кадастровый учет объектов, указанных в Приложении 2 – согласно техническому заданию.

Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объектов Соглашения устанавливается - в течение срока действия Соглашения.

15.3. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десять) календарных дней со дня произошедших изменений.

15.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон, по одному экземпляру для Концедента, Концессионера, Уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

15.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

16. Приложения к Соглашению

Приложение № 1. Перечень Объектов Соглашения

Приложение № 2. Техническое задание.

Приложение № 3. Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Суоярвский район»

Приложение № 4. Акты приема-передачи Объектов Соглашения

Приложение №5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

17. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент Администрация муниципального образования Суоярвский район 186870, Карелия Респ., г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6 ИНН 1016010302 КПП 101601001 БИК 048602001 Лиц.счет 03063007980 Управление Федерального Казначейства по Республике Карелия р/сч 40204810800000000027 Отделение- НБ Республика Карелия ОКПО 04047547 ОГРН 1021001061839 ОКТМО 86650101 ОКВЭД 84.11.3 Концедент Концессионер ____________ О.В. Болгов _________________ С. А. Корчагин.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

Юридический адрес (адрес места нахождения): 186870 г. Суоярви,

ул. Суоярвское шоссе, 148

Почтовый адрес: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова/Мира (территория)

ОГРН 1141040000595 ИНН 1016043682, КПП 101601001

Контактные телефоны: 89116630096, e-mail: ooovodokanal2014@yandex.ru

Подписи Сторон

Концедент                                                               Концессионер

____________        О.В. Болгов                            _________________  С. А. Корчагин

м.п.                                                                                   м.п.