РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

IV  сессия                                                                               IV  созыв

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                                                                                                   №  47

О состоянии автомобильных дорог

на территории Суоярвского района

Заслушав информацию о состоянии автомобильных дорог на территории Суоярвского района, Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» РЕШИЛ:

- Информацию о состоянии автомобильных дорог на территории Суоярвского района и результатах дорожной деятельности принять к сведению.

- Рекомендовать администрации МО «Суоярвский район» организовать соответствующую комиссию по установке остановочного пункта в п.Турханваара.

Председатель Совета депутатов

МО «Суоярвский район»,

Глава муниципального образования

«Суоярвский район»	     Н.В. Васенина

ИНФОРМАЦИЯ

О состоянии автомобильных дорог на территории Суоярвского района.

Протяженность муниципальных дорог Суоярвского района составляет 116 км. Дороги местного значения (улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов) находятся в собственности поселений. В собственности или хозяйственном ведении муниципального района автомобильных дорог нет, так как в районе отсутствуют межселенные дороги.

На муниципальных дорогах поселениями ежегодно выполняются работы по устранению дефектов дорожного покрытия, отсыпке и грейдированию дорог, вырубке кустарника, расчистке от снега в зимний период и др., исходя из возможностей местных бюджетов.

Дорожный фонд сельских поселений формируется за счет средств акцизов. Именно эти денежные средства идут на обеспечение дорожной деятельности в поселениях.

Поступление акцизов и расходы на дорожную деятельность

тыс. рублей

| Поселение | Поступило акцизов | Израсходовано на дорожную деятельность |
| --- | --- | --- |
| Суоярвское | 2 158,2 | 15 307,7 |
| Поросозерское | 1 656,8 | 592,2 |
| Вешкельское | 837,5 | 1 603,6 |
| Лоймольское | 2 729,3 | 2 169,9 |
| Настеньярвское | 1 496,2 | 1 205,9 |
| Итого | 8 878,0 | 20 879,3 |

Кроме акцизов в доход дорожного фонда по Суоярвскому городскому поселению поступило 4 млн. 721 тыс. рублей субсидии, прочие неналоговые доходы – 8 млн. 428 тыс. рублей. По Вешкельскому сельскому поселению поступила субсидия – 870 тыс. рублей.

Согласно информации, предоставленной Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи, состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Карелия в настоящее время не в полной мере соответствуют ожиданиям пользователей, по причине несоблюдения межремонтных сроков  на протяжении длительного времени, ввиду ограниченных возможностей бюджета Республики Карелия по финансированию соответствующих мероприятий в дорожной сфере.

В первую очередь средства Дорожного фонда Республики Карелия направляются на содержание сети автомобильных дорог Республики Карелия и на ремонт мостов, аварийное состояние  которых угрожает возникновением перерывов в движении автотранспорта, а также привести к аварийным ситуациям и угрозе жизни и здоровья граждан, пользующихся соответствующими маршрутами.

В целях улучшения состояния автодорог регионального значения в 2018 году, помимо профилирования проезжей части и обочин, выполнены следующие работы в рамках текущего содержания:

«Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск»:

- Устройство выравнивающих слоев покрытия из асфальтобетонной смеси – 4 662 м2;

- Устранение деформаций и повреждений покрытий асфальтобетонной смесью –

762,3 м2;

- Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия установкой «Турбо» - 478 м2;

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью –

5 751 м3;

- Устройство выравнивающих слоев из щебеночно-песчаной и песчано-гравийной смесей – 4 833 м3;

- Ликвидация размывов земляного полотна – 376 м3;

- Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 10 го;

- Устройство водопропускных труб – 2 шт.;

«Суоярви – Койриноя»:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия асфальтобетонной смесью – 1 164,2 м2;

- Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия установкой «Турбо» - 526,1 м2;

- Устройство выравнивающих слоев покрытия из асфальтобетонной смеси – 283,8 м2;

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью – 5 759,8 м3;

- Ликвидация размывов земляного полотна – 1 349 м3;

- Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 3,32 га;

«Петрозаводск – Суоярви», км 92 – км 134:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия  асфальтобетонной смесью – 1 083 м2;

- Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия установкой «Турбо» - 740,7 м2;

- Вырубка древесно-кустарниковой древесины – 21 га;

«Майсинваара – Найстенъярви»:

- Ликвидация размывов земляного полотна – 20м3;

«Сюскюярви – Маткаселькя»:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью – 167 м3;

- Вырубка древесно-кустарниковой растительности – 30 га;

- Устройство водопропускных труб – 1 шт.;

«Суоярви – Ялгоярви»:

-Устранение деформаций и повреждений покрытия асфальтобетонной смесью –

372,3 м3;

«Леппясюрья – Майсула»:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью - 46 м3;

Ликвидация размывов земляного полотна – 20 м3;

«Эройсенкюля – Эхкеля»:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью – 733 м3;

«Суйстамо – Соанлахти»:

- Устройство кюветов – 62 м3;

- Устройство водопропускных труб – 1 шт.;

«Вешкелица – Игнойла»:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью – 386 м3;

- Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия установкой «Турбо» - 40 м2;

«Паданы – Совдозеро (через Сельги, Гумарино)»:

- Устройство выравнивающих слоев из щебеночно-песчаной смеси – 28м3;

- Ликвидация размывов земляного полотна – 13 м3;

«Майсула – Райконкоски»:

- Устранение деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью –

27 м3;

- Ликвидация размывов земляного полотна – 40 м3.

Кроме того, КУ РК «Управтодор РК» организованы работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и обочин на отдельных участках автомобильной дороги «Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск», км 15 – км 17. Завершить работы планируется в 2019 году.

Также, КУ РК «Управтодор РК» организованы работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода следующих автомобильных дорог:

- «Петрозаводск – Суоярви», км 92 – км 134 (10,4 га);

- «Суоярви –Койриноя», км 4, км 14 – км 19, км 19, км 21 - км 32, км 42, км 43

(17,1 га);

- «Муезерский – Гимолы – Поросозеро», км 142 – км 172 (24 га);

- «Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск», км 6 – км 84 (48,8 га);

- «Майсинваара – Найстенъярви», км 0 – км 4 (2,56 га);

- «Подъезд к лесозаводу», км 1 (0,1 га);

- «Сюскюярви – Маткаселькя», км 17+500 – 35+000 (17,5 га);

- «Вешкелица – Игнойла», км 0 – км 12 (9,6 га);

- «Леппяниеми – Суоеки», км 0 – км 9 (9 га);

- «Эройсенкюля – Эхкеля», км 8 – км 13 (5 га).

Завершить  указанные работы планируется до 31 декабря 2018 года.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Суоярвском районе в 2019 году будет продолжено.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в период 2019 – 2024 года в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности не менее чем до 50% относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года. В рамках реализации данного Указа предусмотрено поэтапное приведение автомобильных дорог «Петрозаводск – Суоярви», «Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск» и «Суоярви – Койриноя» в нормативное состояние на всем протяжении.

Дорожный фонд Суоярвского городского поселения формируется за счет средств акцизов и средств местного бюджета. На 2018 год заключен муниципальный контракт с ИП Воробьёв А.А. на содержание автомобильных дорог на территории Суоярвского городского поселения на сумму 4 млн. 700 тысяч рублей. Проводится очистка, грейдировка и подсыпка дорог и тротуаров. Претензий к подрядчику не имеется.

В Поросозерском сельском поселении состояние автомобильных дорог находится в удовлетворительном состоянии. Обслуживается более 22 км. автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения.

Администрацией проводится ремонт дорог местного значения: частично  ремонтируется твердое покрытие улиц, отсыпаются улицы с грунтовым покрытием. В зимний период проводится очистка дорог от снега.

Имеется необходимость ремонта твердого покрытия ул. Лермонтова, частично ул. Комсомольская в п. Поросозеро.

В 2018 году на территории Вешкельского сельского поселения было установлено 63 светильника в рамках мероприятий по улучшению и устройству освещения улично-дорожной сети в поселении.

Обслуживается более 10 км. автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения.

В собственности администрации Вешкельского сельского  поселения есть экскаватор на базе трактора МТЗ-82, на зимний период заключается договор ГПХ с Матвиенко Евгением Леонидовичем на расчистку снега.

В с. Вешкелица на улице Советской установлено железное ограждение в рамках контракта с ИП. Воробьев А.А.

На данный момент автомобильные дороги местного значения на территории Лоймольского сельского поселения находятся в удовлетворительном состоянии.

Самой большой проблемой в содержании дорог местного значения в сельском поселении является отсутствие организации, имеющей необходимое количество профессиональной дорожной техники и значительная отдаленность населенных пунктов поселения. На 2018 год на аукционы по зимнему содержанию муниципальных автомобильных дорог поселения никто заявок не подал. С января по март текущего года администрацией поселения заключались разовые договора с ООО «Кристалл» и ИП А.А. Воробьев  на расчистку дорог поселения от снега.  Седьмого декабря 2018 года был запущен очередной аукцион по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения на 2019 год.

На обслуживании находится более 28 км. автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения. В 2018 году планируется установить 15 светильников в рамках мероприятий по улучшению и устройству освещения улично-дорожной сети в поселении.

В Найстенъярвском сельском поселении согласно предоставленным данным заместителем главы Найстенъярвского сельского поселения В.Н. Кудряшовым, все муниципальные дороги поселения соответствуют правилам эксплуатации автомобильных дорог общего пользования. На обслуживании находится более 22 км. автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Суоярвского района составляет 427 км. Балансодержателем дорог регионального значения является КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».