РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020					                                                                 №187

Об обеспечении безаварийного пропуска

весеннего половодья и паводков на территории муниципального образования «Суоярвский район» в 2020 году

В целях своевременной подготовки к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального образования "Суоярвский район", и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

- Создать противопаводковую комиссию и утвердить персональный состав комиссии согласно приложению №1.

- Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями на территории муниципального образования "Суоярвский район" в 2020 году согласно приложению №2.

3. Рекомендовать ОАО «ТГК-1» обеспечить своевременную подготовку гидротехнического сооружения ГЭС–26 к прохождению паводковых вод в срок до 14.04.2020 г.

4. Рекомендовать руководителям организаций электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ЖКХ, дорожных служб привести силы и средства формирований в состояние повседневной готовности в срок до 16.04.2020 г.

7. Рекомендовать руководителю Суоярвского участка Центра ГИМС РФ по РК (Гуславский О.А.) в случае необходимости привлекать служебные маломерные суда.

8. Отделу по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Суоярвский район» (Ю.А. Гиль):

-  уточнить «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС", состав сил и средств для ликвидации ЧС;

- откорректировать расчеты по временному отселению населения, уточнить ПВР для пострадавшего населения, создать запас материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения.

9. Рекомендовать ООО "ТехРент", ООО «Транспортная компания»  провести необходимые мероприятия по подготовке автомобильных дорог, водопропускных сооружений (мостов, труб), водоотводных кюветов, канав к пропуску паводковых вод, усилению опасных участков мостов и иных инженерных сооружений, попадающих в возможные зоны подтопления.

10. С целью предотвращения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в период паводка:

1) рекомендовать руководителям организаций ЖКХ и управляющим компаниям Суоярвского района (ООО «Водоканал», ООО «ЖКХ Сервис», ООО «Управдом», ООО «Суоярвские коммунальные системы»), МКУ «ЦИХО» (Изотова О.С.) в срок до окончания паводка:

- обеспечить население района водой гарантированного качества.

- усилить контроль за режимом водоподготовки на водозаборных сооружениях: г.Суоярви, п.Поросозеро, Найстенъярви, Леппясюрья, с.Вешкелица, а также выполнением водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников. Особое внимание необходимо уделить потенциальным источникам загрязнения вод, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного подтопления, представляющим экологическую опасность объектам.

- проработать варианты подвозки воды спецтранспортом для населения, объектов социальной сферы.

- организовать особый контроль за проведением очистки и обезвреживания канализационных сточных  вод перед выпуском в водоем.

- организовать обеспечение санитарной очистки в поселках района выгребов туалетов в неблагоустроенном жилом фонде, проведение дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств.

2) МКУ «ЦИХО» (Изотова О.С.) в срок до окончания паводка:

- усилить контроль за обеспечением надлежащего качества воды в нецентрализованных источниках водоснабжения (колодцах), находящихся в собственности Суоярвского городского поселения.

- проработать варианты подвоза воды спецтранспортом для населения, в случае ухудшения качества воды в нецентрализованных источниках водоснабжения (колодцах) на территории Суоярвского городского поселения.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию  в газете "Суоярвский вестник" и на официальном сайте Суоярвского муниципального района www.suojarvi.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации - начальника отдела по МР, ГО и ЧС администрации муниципального образования "Суоярвский район" (Ю.А. Гиль).

Глава Администрации 								         Р.В. Петров

## _______________________________________________________________________________

## Разослать: дело, управление делами, отдел ГОиЧС, отдел образования, главы поселений-4, ООО «Водоканал», ООО «ЖКХ Сервис», ООО «Управдом», ООО «Суоярвские коммунальные системы», МКУ «ЦИХО», ООО "ТехРент", ООО «Транспортная компания», станции "Суоярви-1", ОНДиПР Пряжинского и Суоярвского районам,  ОАО «ТГК-1», Сортавальская дистанция инфраструктуры, ОМВД России по Суоярвскому району, Суоярвский инспекторский участок ГИМС

## Приложение № 1

к  постановлению администрации

МО "Суоярвский район" №187 от 16.03.2020 г.

## СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

| Петров Р.В. | - | Председатель комиссии, Глава Администрации по ЖКХ и экономике администрации муниципального образования "Суоярвский район"; |
| --- | --- | --- |
| члены комиссии: |  |  |
| Гиль Ю.А. | - | Заместитель Главы Администрации - начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования "Суоярвский район", секретарь комиссии; |
| Константинов Ю.С. | - | заместитель начальника ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию); |
| Фомичева Е.В. | - | врио начальника отделения МВД России по Суоярвскому району (по согласованию); |
| Гуславский О.А. | - | начальник Суоярвского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» (по согласованию); |
| Воробьев А.А. | - | Директор ООО «Транспортная компания» (по согласованию); |
| Леонов А.Г. | - | начальник Суоярвского участка ООО "ТехРент" (по согласованию); |
| Паньшина Л.Л. | - | начальник станции "Суоярви-1" (по согласованию); |
| Ролич В.А. | - | заместитель начальника Сортавальской дистанции инфраструктуры (по согласованию). |
| Изотова О.С. | - | директора МКУ "ЦИХО", начальник ЕДДС Суоярвского района. |