****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2020 года № 139

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 725 от 27.12.2017

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет внести изменения:

1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и изложить в следующей редакции, согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах администрации муниципального образования «Суоярвский район» и «Суоярвское городское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Р.В. Петров

Приложение к постановлению № 139 от 28.02.2020 г.

«УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

от 27.12.2017 № 725

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Участники муниципальной программы | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – управляющие организации) |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, спортивные площадки, детские площадки и т.д., малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 100 %.  Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства 100 % общественных территорий.  Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 100 %. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **2018 год: ВСЕГО:** 2 582,90213 тыс. рублей**.** Из них:  503,80213 тыс. рублей за счет средств муниципального образования (в том числе 27,946 тыс. рублей - обустройство мест массового отдыха (парков));  2 076,4 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия (в том числе 178,9 тыс. рублей – обустройство мест массового отдыха (парков));  2,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования;  **2019 год: ВСЕГО:** 43 221,04570 тыс. рублей  Из них:  5 406,44170 тыс. рублей за счет средств муниципального образования, в том числе 5 141,550 тыс. руб. в рамках реализации проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  30 000,0 тыс. рублей за счет средств Федерального бюджета, в рамках реализации проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  2 179,634 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия;  5 635,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования, в том числе 5 600,0 тыс. руб. в рамках реализации проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  на 2020 год - 3 448, 645 тыс. руб. всего, из них: 2 860,000 тыс. руб. - за счет средств из бюджета Республики Карелия; 588,645 тыс. руб.- за счет средств муниципального образования. на 2021 год - 3 031, 600 тыс. руб. всего, из них: за счет средств из бюджета Республики Карелия – 2 860,000 тыс. руб.; за счет средств муниципального образования – 171,600 тыс. руб. на 2022 год - 3 160 814, всего, из них: 2 981,900 тыс. руб. - за счет средств из бюджета Республики Карелия;  178,914 тыс. руб. - за счет средств муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов.  2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.  3. Увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от реализации общего количества дворовых территорий МКД.  4. Увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние.  5. Подготовка комплектов проектно-сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий.  6. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние.  7. Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей.  8. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД. |

**Общие положения.**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный городской житель воспринимает всю территорию населенного пункта, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных населенных пунктах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги, создаются новые рабочие места.

Сегодня городскому жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды в городских населенных пунктах, но и обозначить ее ключевые параметры.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Суоярвского городского поселения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом от 21 декабря 2018 г. №3, проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда»;

Паспортом Национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. № 16;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

Постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской среды»,

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

Правилами благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения, утвержденные Решением Совета Суоярвского городского поселения № 97 от «28» ноября 2018 года.

**В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:**

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Важнейшей задачей, определенной федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Суоярвского городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры, иные территории.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдыха населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. Кроме того, отсутствуют четкие требования к организации современного городского пространства, в том числе предполагающие вовлечение в этот процесс самих граждан. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не определяют критерии оценки эффективности, минимальные параметры необходимых работ.

Программой запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять детей младшего возраста, способствовать привитию здорового образа жизни. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие. В рамках реализации мероприятий государственной программы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Суоярвского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Суоярвского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совета Суоярвского городского поселения от 28 ноября 2018 года № 97 «Правила благоустройства и содержания территории Суоярвского городского поселения» (далее - Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила содержания зданий, объектов внешнего благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Многие дворы не имеют асфальтобетонного покрытия, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Суоярви многоквартирными домами истек.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, создает неудобство малое количество парковок для временного хранения автомобилей или их полное отсутствие, нет оборудованных детских и спортивно-игровых площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

На территории Суоярвского городского поселения расположено порядка 10 общественных территорий, общей площадью 52,794 тыс. кв. м., в том числе общественная территория «Парк «Сувилахти» в рамках реализации проекта муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Выполнение данного мероприятия будет выполнено в соответствии с графиком (Приложение 15 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения на 2018-2024 годы»).

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Оценка текущего состояния благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования в период с 2015 по 2017 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | процентов | 0 | 0 | 0,3 |
| 4. | Количество и площадь общественных территорий, в том числе общественная территория «Парк «Сувилахти» в рамках реализации проекта муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Единиц/ тыс.кв.м | 0 | 0 | 10/52,794 |
| 5. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | Процент/ тыс.кв.м. | 0 | 0 | 20/0,006 |
| 6. | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий | процент | 0 | 0 | 80 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | процентов | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. рублей | 0 | 0 | 10 |
| 9. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

**Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.**

Приоритеты муниципальной политики Суоярвского городского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым проектным комитетом по национальному проекту «Жилье и городская среда» (протокол 21 декабря 2018 г. №3).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

**Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются**:

Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее - населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Распоряжением администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 28.11.2017 года № 565 .

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Суоярвского городского поселения как следствие, улучшение условий проживания населения на территории поселения.

**К задачам муниципальной программы относятся следующие:**

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

Вовлечение граждан Администрацией муниципального образования «Суоярвский район» в решение вопросов развития территории Суоярвского городского поселения в 2020 – 2024 годах планируется посредством следующих мероприятий:

Информирование жителей о возможности и способах участия в программе по благоустройству территорий.

Сбор заявок на благоустройство территорий от заинтересованных лиц.

Публикация проектов благоустройства общественных территорий (поступивших заявок) на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» <http://suojarvi-gp.ucoz.ru/> в закладке Программа «комфортная городская среда».

Сбор и анализ полученной информации и предложений от жителей по проектам благоустройства.

Информирование жителей Суоярвского городского поселения о проведении общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.

Подготовка визуальных материалов к обсуждениям (схемы территории, объяснение предлагаемых решений, наглядные визуализации предлагаемых решений, фотографии).

Проведение общественных обсуждений по проектам благоустройства общественных территорий.

Опубликование протокола общественных обсуждений на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение».

Утверждение проектов благоустройства территории на заседании Общественной комиссии, опубликование протокола заседания Общественной комиссии на сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение».

Привлечение граждан к непосредственному участию в реализации проектов благоустройства путем трудового и финансового участия.

Регулярное информирование жителей поселения о ходе реализации проектов, проведение дополнительных встреч.

Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабочей группы в контроле за ходом работ с целью соответствия реализации утвержденному проекту.

Открытие объекта с участием жителей Суоярвского городского поселения.

Проведение оценки реализованного объекта с участием заинтересованных групп в рамках рабочей группы, разработка рекомендаций по исправлению недочетов.

**Ожидаемые результаты программы:**

доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов;

увеличится доля дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние по результатам проведения работ по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

будет подготовлена проектно-сметная документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;

увеличится общая площадь дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;

будут созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей;

увеличится число граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД.

Сроки реализации программы: 2018 - 2024 годы. Этапы реализации выделяются по годам. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в Приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в 2018 - 2019 годах в Приложении № 3.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2020 г. в Приложении № 3.1.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Графиком проведения инвентаризации в границах Суоярвского городского поселения, а также в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) приведен в Приложении № 4.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления приведен в Приложении № 5.

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Суоярвского городского поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, приведены в Приложении № 14.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в Приложении № 6 (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в Приложении № 7;

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в Приложении № 8 (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству);

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в Приложении № 9.

порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в Приложении № 10.

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в Приложении № 11.

планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 13.

**III.** **Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2024 годы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

за счет средств бюджета Республики Карелия;

за счет средств местного бюджета – 6 процентов от предоставленной субсидии из бюджета Республики Карелия;

В рамках реализации мероприятий государственной программы внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в Приложении № 12.

Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

**IV.** **Условия предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы**

1. Обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта), в том числе при внесении в него изменений.
2. Обязательства по учету предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу.
3. Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
4. Представление заявки по форме и в срок, утверждаемые Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
5. Установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
6. Установление предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений и (или) муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений и (или) муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
7. Включение в муниципальную программу комплексных (два и более вида работ по благоустройству) проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
8. В обязательном порядке получателями субсидии являются: финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (год финансирования - следующий за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем).
9. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при минимальном перечне работ по благоустройству);
10. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома (при дополнительном перечне работ по благоустройству);
11. Участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.
12. Привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (рекомендовано).
13. Ежегодная актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.
14. Синхронизация реализаций мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Суоярвском городском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
15. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Суоярвском городском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
16. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**V. Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

На территории Суоярвского городского поселения инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится в срок до 31 декабря 2024 года.

Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования.

График размещается на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сети Интернет.

Инвентаризация проводится комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления муниципальных образований.

Инвентаризация проводится путем визуального обследования территорий и расположенных на них объектов и элементов.

По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт).

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов.

Актуализация Паспортов проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации в соответствии с настоящим Порядком.

По итогам инвентаризации территорий органами местного самоуправления муниципальных образований составляется паспорт благоустройства территории населенного пункта (далее - Паспорт НП).

Приложение 1

к муниципальной программе

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания**

**дворовых территорий в период 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателей** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от запланированного к благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 | 2\* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от запланированного к благоустройству количества общественных территорий | процентов | 100 | 100\* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс.  рублей | 2,7 | 5 635,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*в том числе «Парк «Сувилахти» в рамках реализации проекта муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Приложение 2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | | **Ответственный исполнитель** | | | **Срок** | | | | | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | | | **Основные направления реализации** | | | **Связь с показателями Программы (подпрограммы)** | | |
| **Начала реализации** | | | **Окончания реализации** | | |
| **Задача 1. проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | | Собственники МКД | | | 2018 | | | 2024 | | | Локальные сметные расчеты | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 1 | | |
| 1.2. Основные мероприятия на дворовой территории многоквартирных домов   1. Минимальный перечень работ: 2. Ремонт дворовых проездов.   2.Обеспечение освещения дворовых территорий.   1. Установка скамеек. 2. Установка урн 3. Дополнительный перечень работ:   1.Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).   1. Установка бордюрных камней. 2. Установка качелей. | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | Выполнены работы по благоустройству из минимального или дополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 1 | | |
| 4.Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).  5.Оборудование детской (игровой) площадки.  6.Оборудование спортивной площадки.  7.Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).  8.Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.  9.Обрезка деревьев и кустов.  10.Удаление аварийных деревьев.  11.Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.  12.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.  13.Отсыпка дворовой территории (выравнивание).  14.Устройство площадок для выгула животных.  15.Оборудование велопарковки.  1б.Устройство ливневой канализации. | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | Выполнены работы по благоустройству из минимального или дополнительного перечня работ, в соответствии с поданной заявкой граждан | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 1 | | |
| **Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия:  Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 1 | | |
| **Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия:  Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | Локальные сметные расчеты | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 3 | | |
| 3.2 Мероприятия:  Проведение благоустройства общественных территорий: | | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой граждан | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 3 | | |
| 3.3.Мероприятие:  Реализация проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2019 | | | Выполнены работы по благоустройству в соответствии с поданной заявкой | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 3 | | |
| **Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия:  Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий | | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 3 | | |
| 4.2 Мероприятия:  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | Администрация МО «Суоярвский район» | | | 2018 | | | 2024 | | | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | | | Показатель 3 | | |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**благоустроенных в 2018 – 2019 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение и площадь** | **Виды работ** |
| **Дворовые территории (2018 г.)** | | |
| 1 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43 (1 этап) | Асфальтирование дворовой территории |
| 2 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 27 (1 этап) | Асфальтирование дворовой территории |
| 3 | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 Б, 29 А (1 этап) | Обустройство уличного освещения и отсыпка дворовой территории |
| 4 | г. Суоярви, пер. Первомайский, д. 5, 6, 10, 12 (1 этап) | Обустройство уличного освещения и отсыпка дворовой территории |
| **Общественные территории (включая парки) (2018 г.)** | | |
| 1 | г. Суоярви, ул. Карельская (автомобильная дорога местного значения) (1 этап) | Обустройство уличного освещения и установка контейнерной площадки |
| 2 | г. Суоярви, ул. Победы, между стр. 40 и стадионом МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» (место массового отдыха населения (парк)) (1 этап) | Обустройство уличного освещения в парке |
| **Дворовые территории (2019 г.)** | | |
| 1 | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 А, 29 Б (2 этап) | Демонтаж хозяйственных построек, отсыпка территории, установка ограждения, детской площадки, скамеек, урн |
| 2 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33 (1 этап) | Установка ограждения, детской площадки, скамейки, урны |
| **Общественные территории (2019 г.)** | | |
| 1 | г. Суоярви, автопарковка рядом с городским стадионом (автопарковка рядом с городским стадионом) (1 этап) | Валка деревьев, корчевка пней. Земляные работы, устройство асфальтобетонного покрытия. Установка светильников. |
| **Общественные территории, включая реализацию проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | | |
| 1 | Парк «Сувилахти»  Территория парка Сувилахти расположена на участке, ограниченном пл. Ленина с северной стороны, ул. Петрозаводское шоссе с восточной стороны, ул. Шельшакова с западной стороны и ул. 310-й Стрелковой Дивизии с южной стороны. В центре земельного участка расположено существующее здание гостиницы. Южнее здания гостиницы расположено здание детской поликлиники. | Планировка земельного участка парка, обустройство пешеходных дорожек, устройство МАФов, амфитеатра, освещение парка, устройство видеонаблюдения на территории парка, устройство детского игрового комплекса, обустройство зон отдыха, установка скамеек, урн |

Приложение 3.1

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной**  **территории, её расположение** | **Виды работ** |
| **Общественные территории** | | |
| 1 | Благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к библиотеке (1 этап) | Устройство освещения, установка скамеек, урн. Устройство бетонных плитных тротуаров. |
| 2 | «Аллея Славы»  Территория, расположенная возле памятника П. Тикиляйнена на ул. Победа (1 этап) | Устройство покрытия из тротуарной плитки. Установка светильников, парковых фонарей, урн. Монтаж опорных конструкций скамеек, обшивка скамеек. Монтаж и обшивка «Вазонов». Посадка деревьев и кустарников. |

Приложение 4

к муниципальной программе

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дворовой и общественной территории** |
| **Дворовые территории** | |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д.1 А, 1 Б |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 2 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 3 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 5 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 7 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 9 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 11 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 13 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 15 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 17 |
|  | г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 19 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 10 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 15 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 19 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 21 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 23 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 25 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 27 (2 этап) |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 29 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 32 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33 (2 этап) |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 35 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 36 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 41 |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 43 (2 этап) |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 45 |
|  | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 2, 4, 6 |
|  | г. Суоярви, ул. Набережная, д. 10, 12 (2 этап) |
|  | г. Суоярви, ул. Первомайская, д. 15 А, 15 Б |
|  | г. Суоярви, ул. Советская, д. 20 |
|  | г. Суоярви, пер. Маяковского, д. 5 |
|  | г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 10 |
|  | г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 10 А |
|  | г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 18 |
|  | г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 21 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 3, 5 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 4 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 6 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 7 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 8 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 33 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 36 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 38 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 40 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 42, 44 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 162 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 166, 174 |
|  | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 176, 180 (2 этап) |
|  | г. Суоярви, ул. Лесная, д. 3 |
|  | г. Суоярви, ул. Лесная, д. 9, 11 |
|  | г. Суоярви, ул. Лесная, д. 10 |
|  | г. Суоярви, ул. Фабричная, д. 8 А, 12, 14, 16 А |
|  | г. Суоярви, ул. Фабричная, д. 18 |
|  | г. Суоярви, пер. Первомайский, д. 5, 6, 10, 12 (2 этап) |
| **Общественные территории** | |
|  | г. Суоярви, ул. Карельская (автомобильная дорога местного значения) (2 этап) |
|  | г. Суоярви, ул. Победы, между стр. 40 и стадионом МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» (место массового отдыха населения (парк)) (2 этап) |
|  | г. Суоярви, автопарковка рядом с городским стадионом (автопарковка рядом с городским стадионом) (2 этап) |
|  | г. Суоярви, пл. Ленина (за памятником) (сквер) |
|  | г. Суоярви, территория, расположенная возле памятника П. Тикиляйнена на ул. Победа «Аллея Славы» (2 этап) |
|  | г. Суоярви, пер. Ржевский (место отдыха у воды) |
|  | г. Суоярви, ул. Ленина (центральная улица) |
|  | г. Суоярви, ул. Набережная (место отдыха у воды) |
|  | Парк «Сувилахти». (2 этап). Территория парка Сувилахти расположена на участке, ограниченном пл. Ленина с северной стороны, ул. Петрозаводское шоссе с восточной стороны, ул. Шельшакова с западной стороны и ул. 310-й Стрелковой Дивизии с южной стороны. В центре земельного участка расположено существующее здание гостиницы. Южнее здания гостиницы расположено здание детской поликлиники. |
|  | г. Суоярви, благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к библиотеке (2 этап) |

Приложение 5

к муниципальной программе

**Адресный перечень**

**объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование (адрес, место расположения) территории** | **Собственник (пользователь), номер, дата соглашения** | | **Перечень мероприятий** | **Целевой показатель** | | **Срок реализации по годам** |
| **Единица**  **измерения** | **Количество** |
| 1 | ИП Павлович А.В., г. Суоярви, ул. Победы, д. 16 а | Павлович А.В.  Соглашение № 1 от 28.07.2019 | | Ремонт кровли и фасада здания магазина «Выбор» | кв.м. | 690 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| Обустройство пандуса на входе для маломобильных групп населения | шт. | 1 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| Ремонт лестницы, обустройство входной зоны здания магазина «Выбор» | кв.м. | 14 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| Установка урн | шт. | 1 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| 2 | ИП Ахмедов М.Г., г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 6А | Ахмедов М.Г.  Соглашение № 2 от 20.09.2019 | | Ремонт кровли магазина «Четыре сезона» | кв.м. | 600 | 2020 |
| Разбивка клумб, палисадника на прилегающей территории | кв.м. | 30 | 2020 |
| Обустройство крытой контейнерной площадки | кв.м. | 12 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| Установка урн | шт. | 1 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| 3 | ИП Шестаков А.В.,  г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 1А, площадка возле дома №1, ул. Суоярвское ш., д. 166А, ул. Победы, д. 38А | Шестаков А.В. Соглашение № 3 от 25.10.2019 | | Установка вазонов по адресу: г. Суоярви, ул. Кайманова, д.1А | шт | 2 | 2020 |
| Ремонт фасада (устранение граффити) по адресу: г Суоярви, ул. Кайманова, д. 1, площадка возле дома | кв. м | 2 | 2019 (работы выполнены в полном объеме) |
| Укладка тротуарной плитки по адресу: г. Соуярви, ул. Кайманова, 1 | кв. м | 80 | 2020 |
| Установка вазонов по адресу: г. Суоярви, ул. Суоярвское ш., 166А (Кайпа), ул. Победы, 38А | шт. | 4 | 2020 |
| 4 | ИП Велиев А.Ш.,  г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 38Б | Велиев А.Ш.  Соглашение № 4 от 14.11.2019 | | Установка вазонов | шт. | 2 | 2020 |
|  | |  | Укладка тротуарной плиткой входной зоны | кв. м | 2 | 2020 |
| Установка железобетонных урн | шт. | 1 | 2020 |
| Переоборудование входной зоны | кв.м | 4 | 2020 |

Приложение 6

к муниципальной программе

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых**

**за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия**

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Приложение 7

к муниципальной программе

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 380 мм;  высота - 680 мм. |
| **1.2.** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| **1.3.** |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** |  | | **Урна металлическая «Деревянный декор»**:  высота - 665мм;  ширина - 420 мм;  объем: 10 л |
| **2.2.** |  | | **Урна для мусора:**  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| **2.3.** |  | | **Урна уличная:**  высота - 570 мм;  ширина - 480 мм;  объем: 40 л. |

Приложение 8

к муниципальной программе

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств субсидии**

**из бюджета Республики Карелия**

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).
2. Установка бордюрных камней.
3. Установка качелей.
4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).
5. Оборудование детской (игровой) площадки.
6. Оборудование спортивной площадки.
7. Озеленение территории.
8. Установка ограждений.
9. Обрезка деревьев и кустов.
10. Удаление аварийных деревьев.
11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев.
12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
14. Устройство площадок для выгула животных.
15. Оборудование велопарковки.
16. Устройство ливневой канализации.

Приложение 9

к муниципальной программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость в ценах 1 квартала 2017 года с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.** | | |
|  | Разборка покрытия, исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из ЩМА-15 т.6 см, регулировка крышек колодцев | м2 | 1387 |
|  | Выравнивание основания щебнем 5см, розлив битума, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 635 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: добавка в ямы песка, щебня, розлив битума, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома | м2 | 1073 |
|  | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 842 |
|  | Выемка непригодного грунта толщ.15см, устройство основания из щебня толщ.15см, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1182 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см, замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1641 |
|  | Разборка покрытия и подстилающих слоев, устройство щебеночного основания т.15см,замена поребрика, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1867 |
|  | Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизация отходов; исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, ремонт бордюров, розлив вяжущих материалов, устройство а/б покрытия (толщина слоя 5 см) | м2 | 1031 |
|  | Разборка покрытия. исправление профиля с добавлением щебня, устройство покрытия из а/б смеси М2, типБ, т.6 см | м2 | 1102 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом битума. Устройство нижнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см. Установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка щебеночного основания с вывозом мусора, розлив битума, щебеночное основании 12 см из местного материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 6 см | м2 | 1310 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битума, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, устройство покрытия из а/б смеси тип Б толщиной 5 см | м2 | 1092 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 20см, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см, регулирование высотного положения крышек колодцев | м2 | 1271 |
|  | **Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.** | | |
|  | Установка светильников на кронштейнах над подъездами | шт | 7803 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка 2-х светильников с подключением к существующей сети | шт | 41312 |
|  | Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка светильников, установка щитка управления освещением, подключение к существующей сети | шт | 47456 |
|  | Замена светильников на стене здания, замена кабеля освещения | шт | 11410 |
|  | Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель из песка, устройство трубопроводов из хризотилцементных труб, прокладка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей, установка стальных опор фланцевых на закладной элемент фундамента, установка светильников, установка фотореле, протягивание кабеля в опорах. | шт | 59737 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. Установка скамеек.** | | |
|  | Установка деревянных скамеек на металлических ножках тип "Лавка №2" на фундаменте | шт | 7523 |
|  | Установка бетонной скамьи на фундаменте | шт | 9300 - 9876 |
|  | Установка скамеек ж/б на грунт | шт | 6750 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 4. Установка урн.** | | |
|  | Установка металлической урны с устройством бетонных фундаментов | шт. | 2284-2913 |
|  | Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте | шт | 4000 - 5670 |
|  | Установка ж/б урны на грунт | шт | 3243 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).** | | |
|  | Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см | м2 | 1144 |
|  | Устройство пешеходной дорожки из отсева т.12см с установкой антисептированной бортовой доски | м2 | 717 |
|  | Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство оснований - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ. 12 см, устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укладка антисептированной бортовой доски. | м2 | 1015 |
|  | Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укладка брусчатки, установка бордюрного камня. | м2 | 1727 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 6. Установка бордюрных камней.** | | |
|  | Установка бортового камня (дорожного) | м | 1135 |
|  | Установка бортового камня (тротуарного) | м | 914 |
|  | Разборка бортового камня, щебеночного основания под ним, вывоз мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1640 |
|  | Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 | м | 1317 |
|  | Установка бордюрного камня сеч.200х80 | м | 877 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 7. Установка качелей.** | | |
|  | Установка качели на металлических стойках, двойные с подвеской качели с резиновым сиденьем (4155) | шт. | 44222 |
|  | Сборка и установка качелей двойных | шт | 28850 - 29552 |
|  | Установка качалки-балансир (малая) | шт | 12990 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).** | | |
|  | Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см из местного материала | м2 | 469 |
|  | Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50% щебень фр.5-10); устройство узкого бортового камня БР100.20.8 | м2 | 496 |
|  | Срезка грунта, установка бортового камня, устройство основания из ЩПС 12см. устройство а/б покрытия 6 см тип Б, регулировка крышек колодцев | м2 | 1463 |
|  | Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня, разработка грунта с вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ. 20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом битума, устройство слоя а/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового камня. | м2 | 2263 |
|  | Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаной подсыпки толщ.20 см, укладка геотекстиля, устройство щебеночного слоя толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см. | м2 | 1601 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.** | | |
|  | Монтаж детского оборудования на спортивной площадке (Игровой комплекс "Ривьера"(5611); Песочный дворик с горкой "Мадагаскар"(Д4279); детский спортивный комплекс (6171); качалка на пружине "Мотоцикл"(4112); качалка на пружине "Динозаврик"(4119); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель (4192); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья до 3 лет.) ( 4155+4969) – площадка 560м2 | комплект | 766343 |
|  | Игровой комплекс «Париж» (Альфа-Альянс) с установкой стоек на бетонные фундаменты и сборке деревянных и пластиковых элементов | комплект | 90017 |
|  | Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия", песочница-1241, качели-1103, 8мХ3м | м2 | 2378 |
|  | Установка и сборка детского игрового комплекса «Фруктовый сад» 5101 производства 3t-group | комплект | 167112 |
|  | Установка карусели КАР-1.8 (Диком) | шт | 32766 |
|  | Сборка и установка игрового комплекса "Бизнес" МГ-5, спортивного комплекса Т-140, беседки ДЕ-1, качалки-балансира МК-8, качелей К-16/2, информационного стенда, тренажеров Т-151, Т-121. | комплект | 585495 |
|  | Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной стойки, спортивного комплекса Т-92, качалки на пружине, скамейки | комплект | 240345 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой, качелей одинарных, песочницы, качалки на пружине, песочницы, лавочки 2 шт, урны | комплект | 98942 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса №25.1, беседки «Мини», качалки-балансира, качелей двойных, качелей «Диван», гимнастического комплекса №37, рукохода «ГК Егоза». | комплект | 345797 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового комплекса «Идальго 6» | комплект | 234 388 |
|  | Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой площадки «Джунгли 7» | комплект | 128 220 |
|  | Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм, установка детского рукохода (Рукоход с брусьями №6705 «Мир Детям»), установка игрового комплекса (Детский игровой комплекс №5114 «Мир Детям»), установка карусели (Детская карусель №4192 «Мир Детям»), установка качалки-балансира (Качалка балансир средняя №4104 «Мир Детям»), установка качалки на пружине (Качалка на пружине «Самолет» №5111 «Мир Детям»), установка оборудования «Счеты на столбах» (Счеты на столбах от 1 года №4232 «Мир Детям»), установка качели (Качели на мет. стойках малые с жесткой подвеской №4151 «Мир Детям»), установка песочницы (Песочница №4242 «Мир Детям») с заполнением песком, установка детского домика-беседки (Детский домик-беседка №4302 «Мир Детям») | комплект | 494503 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.** | | |
|  | Спортивный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с сеткой с установкой на бетонный фундамент | комплект | 23419 |
|  | Устройство тренажерной площадки МИНИ – три тренажера: Т0209 ПодтягиваниеЖим, Т0302 СтепВелоСкороход, Т0401 ХипсШейкерЛыжники | комплект | 156561 |
|  | Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода | комплект | 98 519 |
|  | Устройство площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола (подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев, корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней, засыпка ям грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством песчаного основания, устройство щебеночного основания, устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 15см, установка оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка закладных деталей, монтаж ворот для мини-футбола, установка стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек волейбольных с сеткой со стальным тросом) | комплект | 1735245 |
|  | Устройство спортивной площадки (установка бортовых камней сеч.200х80, устройство основания из отсева толщ.100мм, установка стойки баскетбольной (стойка баскетбольная №6500 «мир Детям»), установка ворот гандбольных (ворота гандбольные №6601 «Мир Детям» + сетка для гандбольных ворот №6904). | комплект | 169017 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).** | | |
|  | Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15см механизированным способом | м2 | 407-463 |
|  | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 1839 |
|  | Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой цветов и посевом трав | м2 | 760 |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 10 см вручную, вывоз дерна, Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную, Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 530 |
|  | Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением растительной земли (клен) | шт | 6234 |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75%, Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений (типа ель обыкновенная) | м живой изгороди | 1651 |
|  | Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением растительной земли до 75% | шт | 2400 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.** | | |
|  | Устройство газонных ограждений из металлических секций L=2м, h=0,5м из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов | м | 879 - 992 |
|  | Устройство ограждений h=0,5 из деревянного штакетника с окраской | м | 823 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов.** | | |
|  | Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) | м2 развернутой поверхности кроны | 21 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.** | | |
|  | Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. | шт. | 4190 |
|  | Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свалку | шт | 3677 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев** | | |
|  | Снос сараев с вывозкой мусора от разборки | 10м2 площади застройки | 6796 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.** | | |
|  | Устройство площадки под мусоросборник – бетонная подготовка 10см с армированием | м2 | 658 |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).** | | |
|  | Срезка грунта, отсыпка песком (300 мм), планировка механизированным способом | м2 | 362 |
|  | Засыпка песком с уплотнением. | м3 | 537 |
|  | **Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 19. Оборудование велопарковки.** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Раздел 20. Устройство ливневой канализации.** | | |
|  | Разработка вручную траншей, устройство щебеночного основания, укладка дренажных трубД=110 и водоотводных лотков АКВА СТОП с пластиковой решеткой | м | 687 |
|  | Планировка земли. установка перехватывающих открытых ж/б лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней стороны лотков | м | 4250 |
|  | Прокладка гофрированной дренажной трубы «Геодрен 200 (в фильтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытия колодцев, установка дождеприемных люков | м | 1132 |

Приложение 10

к муниципальной программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". До вступления в силу вышеуказанного постановления размер безвозмездных поступлений от физических и(или) юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству;

органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и др.);

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Суоярвский район» (далее – администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрации муниципального образования «Суоярвский район» (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов управления многоквартирными домами или в бюджет Суоярвского городского поселения.

Уплата денежных средств физическими и юридическими лицами может производиться путем внесения денежных средств на расчетный счет Суоярвского городского поселения по коду бюджетной классификации «прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений». Подтверждением факта оплаты является квитанция об оплате либо платежное поручение. Данные денежные средства могут быть использованы только на реализацию проектов в рамках Программы комфортная городская среда.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.

При реализации проекта благоустройства дворовой территории администрацией муниципального образования «Суоярвский район», проводятся конкурсные процедуры в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение тридцати дней с момента подписания соглашения о перечислении средств субсидий.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

11. Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.

12. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших от Органов управления многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

14. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

15. Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями.

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении средств субсидий.

Приложение 11

к муниципальной программе

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами**

**и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Суоярвского городского поселения (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации муниципального образования «Суоярвский район» (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 1 сентября.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 1 ноября.

Приложение 12

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  муниципальный  заказчик-координатор,  участник | Источник  финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | КЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| Муниципальная  программа  «Формирования  современной  городской среды на  территории  Суоярвского  городского  поселения на 2018-2024  год» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 2 582,90213 | 43 221,04570 | 617,246 | 3031,600 | 3160,814 | 0 | 0 | 52 613,60783 |
| Администрация МО «Суоярвский район» | средства бюджета  муниципального  образования | 030 | 0503 | 99000L5550 | 244 | 475,85613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,85613 |
| 030 | 0503 | 99000L5600 | 244 | 27,946 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,946 |
| 030 | 0503 | 180F255550 | 244 | 0 | 130,77804 | 588,645 | 171,600 | 178,914 | 0,0 | 0,0 | 1069,93704 |
| 030 | 0503 | 18000L5550 | 244 | 0 | 134,08366 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,08366 |
| средства бюджета  муниципального  образования, в рамках реализации проекта МО – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 030 | 0503 | 18000S6050 | 414 | 0,0 | 5 141,550 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0, | 0,0, | 5 141,550 |
| средства, поступившие из бюджета Республики Карелия | 030 | 0503 | 99000L5550 | 244 | 113,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,85 |
| 030 | 0503 | 180F255550 | 244 | 0 | 21,796 | 28,601 | 28,601 | 29,820 | 0 | 0 | 108,818 |
| 030 | 0503 | 99000L5600 | 244 | 10,73470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,73470 |
| средства, поступившие из Федерального бюджета | 030 | 0503 | 99000L5550 | 244 | 1783,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783,65 |
| 030 | 0503 | 180F255550 | 244 | 0 | 2157,838 | 2 831,399 | 2831,399 | 2952,080 | 0 | 0 | 7941,317 |
| 030 | 0503 | 99000L5600 | 244 | 168,16530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,16530 |
| средства, поступившие из Федерального бюджета, в рамках реализации проекта МО – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 030 | 0503 | 1800053110 | 414 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| безвозмездные\* поступления в бюджет муниципального образования | 030 | 0503 | 9900015551 | 244 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| 030 | 0503 | 18000L5551 | 244 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования, в рамках реализации проекта МО – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 030 | 0503 | 18000S6051 | 414 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 600,0 |

Приложение 13

к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направлены на достижение  цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица  измерения | Факт 2018 года | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2019г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2020г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2021г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2022г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2023г.) | Планируемое значение показателя  по годам реализации (2024г.) |
|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1. | **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах | Количество благоустроенных дворовых территорий в населённых пунктах | Единиц | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | **Задача 2.**   Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах,включая\* реализацию проекта муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий в населённых пунктах | Единиц | 2 | 2\* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | |  |

Приложение 14

к муниципальной программе

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адресный перечень** | **Площадь дворовой территории, кв.м.** | **Перечень мероприятий** | **Ответственный** | **Срок реализации по годам** |
|
| 1 | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 А |  | Межевание дворовых территорий МКД.  Оформление документов.  Постановка на кадастровый учет. | Администрация | 2019 |
| 2 | г. Суоярви, ул. Октябрьская, д. 29 Б |  | 2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

».

Глава Администрации Р.В. Петров

Приложение 15

к муниципальной Программе

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | **УТВЕРЖДЕНО:** |
| Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.Б. Егоров  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | Глава  Республики Карелия  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А.О. Парфенчиков  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

**График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**, **включающий в том числе информации по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу**

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Карелия

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: Суоярвский муниципальный район

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): Парк «Сувилахти»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер)** |
| начала | окончания |
| 1. **Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации[[1]](#footnote-1)** | | | | |
| 1.1. | Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 1.2. | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации | 31.07.2018 | 05.08.2018 |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 06.08.2018 | 14.08.2018 |
| 1.4. | Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 1.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 18.08.2018 | 22.08.2018 |
| *Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой являются обязательными, мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.5 являются завершающими данный раздел.* | | | | |
| **2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта** | | | | |
| 2.1. | Проведение торгов на разработку проектной документации (*при необходимости*) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России | 23.08.2018 | 30.09.2018 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 2.2. | Разработка проектной документации | 01.10.2018 | 15.11.2018 |
| 2.3. | Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации | 15.11.2018 | 31.12.2018 |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 10.01.2019 | 17.01.2019 |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 18.01.2019 | 22.01.2019 |
| *Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой являются обязательными, мероприятия, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 являются завершающими данный раздел.* | | | | |
| **3. Выполнение работ по реализации проекта** | | | | |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 02.02.2019 | 12.02.2019 |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 12.02.2019 | 22.02.2019 |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 23.02.2019 | 26.02.2019 |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 27.02.2019 | 02.03.2019 |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 01.04.2019 | 09.05.2019 |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 10.05.2019 | 30.09.2019 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 3.8. | Обеспечение видеоконтроля на территории объекта  благоустройства в режиме онлайн | 10.05.2019 | 30.09.2019 |
| 3.9. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | по отдельному решению | по отдельному решению |
| *Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой, являются обязательными.* | | | | |
| **4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта** | | | | |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 11.10.2019 | 20.10.2019 |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 21.10.2019 | 25.10.2019 |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 26.10.2019 | 30.10.2019 | Болгов Олег Владимирович –Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район». Тел.:8(81457)51450,89212278677  Эл.почта: suodistrict@onego.ru |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 4.6. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 06.11.2019 | 12.11.2019 |
| *Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой, являются обязательными.* | | | | |

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» - победителя Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Болгов

М.П. «11» марта 2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | **УТВЕРЖДЕНО:** |
| Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.Б. Егоров  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.  М.П. | Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти)  субъекта Российской Федерации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.  М.П. |

**Изменения в мероприятия графика выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**, **включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу**

Наименование субъекта Российской Федерации: \_\_Республика Карелия\_

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: \_Суоярвский муниципальный район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее - проект): Парк «Сувилахти»

1. Внести изменения в график, изложив пункты 4.3., 4.5., 4.6. в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность,**  **контактный номер)** |
| начала | окончания |
| **4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта** | | | | |
| 4.3. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ, установленных соответствующим контрактом (договором) | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Петров Роман Витальевич – глава администрации муниципального образования  «Суоярвский район».  Тел.: (8 81457) 51450, 89643178594  Эл. почта: suodistrict@onego.ru |
| 4.3.1. | Представление в Минстрой России копий протоколов заседаний общественной муниципальной комиссии, Межведомственной комиссии | 21.10.2019 | 25.10.2019 |
| 4.3.2. | Представление в Минстрой России копий документов о сдаче-приемке работ, установленных соответствующим контрактом (договором) | 21.10.2019 | 25.10.2019 |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 31 декабря 2020 года включительно с указанием наименования и сроков проведения мероприятия | 01.11.2019 | 05.11.2019 |
| 4.6. | Представление в Минстрой России отчета о завершении реализации проекта по форме, определенной Минстроем России | 06.11.2019 | 12.11.2019 |

1. Остальные пункты графика оставить без изменения.

Глава муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Р.В. Петров\_\_\_/, «\_27\_» \_сентября\_ 2019 г.

М.П.

1. График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования при условии сохранения в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой. [↑](#footnote-ref-1)