Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

от              2017 г. №

Паспорт

подпрограммы   «Энергосбережение  и энергоэффективность муниципальных образовательных организаций Суоярвского района» на 2018-2022г.г.

| Исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район», МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района (далее - ОО) |
| Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы энергосбережения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образовательных организациях Суоярвского района Повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов. |
| Задача Подпрограммы | 1. Обеспечение системы мероприятий по энергосбережению и утеплению зданий образовательных организаций Суоярвского района, а именно: -замена стекол и оконных блоков; - замена светильников, ламп; - ремонт кровли; - замена систем тепло и водоснабжения; - замена и поверка приборов учета; - замена дверей; - ремонт систем тепло-, водо- и энергоснабжения. |
| Конечные результаты | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению энергосбережения и укреплению материально-технической базы образовательных организаций, что обусловит повышение качества образовательного процесса. |
| Целевые индикаторы | Сокращение потребления и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов на 30%. |
| Этапы и сроки реализации | Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2022 годы включительно без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию муниципальной комплексной Программы «Энергосбережение и энергоэффективность» на 2018-2022 годы, устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете Суоярвского района на соответствующий год: Всего - 2000 тыс. рублей, из них: 2018г. - 400 тыс. рублей; 2019 г. - 400 тыс. рублей; 2020 г. - 400 тыс. рублей; 2021 г. – 400 тыс. рублей; 2022 г. – 400 тыс. рублей. |

1.Обоснование необходимости энергосбережения и разработки  Программы

В связи с ежегодным ростом цен на энергоресурсы, отсутствием  приборов учета ТЭР и  нерациональным потреблением тепло-водо-энергоресурсов,  значительно увеличивается доля расходов из бюджета на содержание образовательных организаций. Поэтому необходимость проведения мероприятий по экономии тепло-водо-энергоресурсов остается актуальной.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Основной  целью повышения эффективности ТЭР  является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов за счет утепления зданий и элементов зданий.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Основными направлениями повышения энергоэффективности потребления является выполнение  мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстроокупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей  образовательных организаций.

Приоритетное направление Программы основано на необходимости решения следующих проблем:

-замена стекол и оконных блоков;

- замена светильников, ламп;

- ремонт кровли;

- замена систем тепло и водоснабжения;

- замена и поверка приборов учета;

- замена дверей;

- ремонт систем тепло-, водо- и энергоснабжения.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в образовательных организациях является необходимым условием развития учреждения в ближайшие годы.

2.Текущее состояние теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Финансирование образовательных организаций Суоярвского района в части тепло-, водо-, электроснабжения осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Суоярвский район».

В 2016 г. оплата за тепло-, водо-, электроснабжение образовательных организаций обошлась бюджету района всего   38747,027 тыс.руб. из них:

- за  электроэнергию -   1407602,50  кВт/ч на сумму 11878, 091 тыс. руб.;

- за отопление  - 7583,04 Гкал  на сумму 26265,003 тыс. руб.;

- за водопотребление  18369,44 куб.м., на сумму  603,933 тыс. руб.

В образовательных организациях Суоярвского района проведена инвентаризация установленных приборов учета тепло-водо-энергоресурсов. На 01.01.2017 г. в образовательных организациях установлены следующие приборы учета тепло-водо-энергоресурсов:

| № | ОО | э/э |  | тепло |  | ХВС |  | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | необходимо | установлено | необходимо | установлено | необходимо | установлено | необходимо | установлено |
| 1 | МОУ «Вешкельская СОШ» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | МОУ «Кайпинская ООШ» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | МОУ Лахколампинская СОШ» | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | МОУ «Суоярвская СОШ» | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | МОУ «Леппясюрьская ООШ» | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | МОУ Лоймольская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | МОУ Найстенъярвская СОШ | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | МОУ Пийтсиёкская ООШ | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МОУ Поросозерская СОШ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | МОУ Поросозерская СОШ (ул. Школьная, 15, 15а, Больничная, 14а) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | МОУ «Райконкосская ООШ» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МОУ «Суоёкская НОШ» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ДЮСШ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ДОШИ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ДОУ №1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ДОУ №2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ДОУ №5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ДОУ №7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ДОУ №26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 57 | 57 | 24 | 8 | 20 | 17 | 1 | 1 |

Список образовательных организаций, в которых не установлены приборы учета на 01.01.2017г

|  | ОО | Тепло | ХВС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Поросозерская СОШ» | 3 | 2 | 0 |
| 2 | МОУ «Вешкельская СОШ» | 1 | 0 | 0 |
| 3 | МОУ «Кайпинская ООШ» | 1 | 0 | 0 |
| 4 | МОУ Лахколампинская СОШ» | 1 | 0 | 0 |
| 5 | МОУ «Суоярвская СОШ» | 1 | 0 | 0 |
| 6 | МОУ Найстенъярвская СОШ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | МОУ Пийтсиёкская ООШ | 2 | 0 | 0 |
| 8 | МОУ «Райконкосская ООШ» | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ДОШИ | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ДОУ №1 «Ёлочка» | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ДОУ №2 «Березка» | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ДОУ №7 «Родничок» | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ДОУ №26 п. Поросозеро | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 17 | 3 | 0 |

Счетчики тепла:

- необходимо – 4 (100%) Потребление тепла в час  Qmax: более 0,2

- установлено – 8 (ДЮСШ -1, ДОУ5 - 1, Лоймольская - 1, Найстеньярвская – 1, Лахколампинская – 1, Леппясюрьская - 1, Суоярвская -1, Поросозерская -1);

- не установлено – 16 (МОУ «Суоярвская СОШ» - 1, МОУ «Кайпинская ООШ» -1, МОУ «Вешкельская СОШ» - 1, МОУ Пийтсиекская ООШ – 2, МОУ «Райконкосская ООШ» – 1, МОУ Лахколампинская СОШ (п. Тойвола) – 1, МОУ «Поросозерская СОШ» – 3 (ул. Школьная, 15, 15а, ул. Больничная д.14а), МДОУ 1,2,7,26 - 4, ДОШИ – 2).

Счетчики холодной  воды:

- необходимо – 20 (100%);

- установлено – 17 (85,7%);

- требуется установить – 3 (14,3%) МОУ «Поросозерская  СОШ» - 2 (ул. Школьная, д.15, ул. Больничная, д.14а), МОУ Найстеньярвская  СОШ– 1 (кухня д/с).

Счетчики горячей  воды:

- необходимо – 1 (100%);

- установлено – 1 (100%);

- требуется установить – 0.

Счетчики электроэнергии:

- необходимо – 57 (100%);

- установлено – 57 (100%);

- требуется установить – 0.

В образовательных организациях Суоярвского района проведена установка оконных блоков в следующих образовательных организациях за счет средств местного республиканского бюджетов: МОУ «Суоярвская СОШ», МОУ Лахколампинская СОШ, МОУ «Поросозерская СОШ», МОУ Найстеньярвская СОШ, ДОШИ, ДЮСШ)

В результате проведенных в 2011-2012г.г. энергетических обследований зданий образовательных организаций Суоярвского района, было выявлено, что в основном в зданиях установлены старые оконные конструкции в деревянные рамы. В связи с конструктивными особенностями, длительным сроком эксплуатации, отсутствием должного технического обслуживания оконных конструкций присутствуют повышенные потери тепловой энергии через остекление зданий, что приводит к перерасходу тепловой энергии на отопление здания, а также несоответствию фактических параметров микроклимата в помещениях условиям комфортности. Значительная величина потерь через остекление объясняется относительно большой площадью и низким тепловым сопротивлением остекления. Относительно большая площадь остекления обусловлена проектными характеристиками здания и необходима для поддержания естественного освещения в помещениях.

24 (75%)  из 32 (100%) зданий образовательных организаций  построены более 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм. 100% износа имеют 6 зданий (18,75%), более 70%  -  12 (37,5%) зданий.  В учреждениях имеются следующие акты на проведение капитальных ремонтов:

| № | Образовательная организация | Вид капремонта | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ №1 "Ёлочка" | Капремонт кровли | Акт №б/н от 06.03.2014г. |
|  | МДОУ №1 "Ёлочка" | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 06.03.2014г. |
| 2 | МОУ "Кайпинская ООШ" | Капремонт кровли | Акт №б/н от 23.09.2014г. |
|  | МОУ "Кайпинская ООШ" | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 3 | Школа искусств, г. Суоярви, ул. Победы,6 | Капремонт фасада | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
|  | Школа искусств, г. Суоярви, ул. Победы,6 | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 4 | МОУ "Райконкосская ООШ" | Капремонт кровли | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
|  | МОУ "Райконкосская ООШ" | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 5 | МДОУ №2 "Березка" | Капремонт фасада | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
|  | МДОУ №2 "Березка" | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 6 | Суоярвская спортивная школа | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 06.04.2014г. |
| 7 | МОУ "Суоярвская СОШ" | Капремонт кровли | Акт №б/н от 19.03.2014г. |
| 8 | МОУ Лоймольская СОШ | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 9 | МОУ "Вешкельская СОШ" | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 10 | МОУ Лахколмпинская СОШ | Капремонт кровли | Акт №б/н от 02.04.2014г. |
| 11 | МОУ Пийтсиекская ООШ, ул. Центральная, 35В | Капремонт кровли | Акт №б/н от 10.04.2014г. |
| 12 | МОУ Пийтсиекская ООШ, ул. Центральная, 35В | Капремонт внутренней системы электроснабжения | Акт №б/н от 10.04.2014г. |
| 13 | МОУ Найстеньярвская СОШ, ул. Ленина, 29 | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.04.2014г. |
|  | МОУ Найстеньярвская СОШ, ул. Ленина, 29 | Капремонт полов | Акт №б/н от 17.04.2014г. |
|  | МОУ Найстеньярвская СОШ, ул. Лесная, б/н | Капремонт кровли | Акт №б/н от 26.01.2017г. |
| 14 | МОУ "Леппясюрьская ООШ" | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 03.04.2014г. |
| 15 | МОУ "Поросозерская СОШ", ул. Комсомольская, 9 | Капремонт кровли | Акт №б/н от 15.03.2014г. |
|  | МОУ "Поросозерская СОШ", ул. Комсомольская, 9 | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 15.03.2014г. |
|  | МОУ "Поросозерская СОШ", ул. Школьная,15 | Замена оконных блоков | Акт №б/н от 15.03.2014г. |
| 16 | МДОУ №26 п. Поросозеро | Капремонт внутренней системы электроснабжения | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
|  | МДОУ №26 п. Поросозеро | 2.4.Капремонт и реконструкция тепловых и водомерных узлов | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
|  | МДОУ №26 п. Поросозеро | 1.6.Замена оконных блоков | Акт №б/н от 17.03.2014г. |
| 17 | МОУ "Кайпинская ООШ" | 1.5.Капремонт полов | Акт №б/н от 23.09.2014г. |

В образовательных организациях проведены комиссионные обследования оконных и дверных проемов, кровель. По результатам обследований составлены акты на капитальные ремонты окон и дверей, в связи с тем, что в створках окон имеются щели, рамы остекления физически устарели, имеются повреждения стекол. В результате присутствуют дополнительные тепловые потери инфильтрацией и теплопроводностью через остекление и щели, т.е. часть тепловой энергии, расходуемой на отопление зданий, попадает на улицу. У старых деревянных окон сопротивление теплопередачи не превышает 0,33 м 2 °С/Вт (СНиП II-3-79*, таблица 6*). В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ No262 от 28.05.10г. с 2011 года сопротивление теплопередачи окон должно быть не менее 0,56-0,8 м2×°С/Вт. Для снижения расхода тепловой энергии на отопление здания предлагается заменить устаревшее остекление в деревянных рамах на современное двойное остекление из ПВХ с сопротивление теплопередачи окон более 0,56 м 2×°С/В.   Но не только воздухопроницаемость окна влияет на микроклимат. Даже герметичное окно может быть холодным, если оно промерзает, т.е. имеет плохую теплоизоляцию или, другими словами, недостаточное сопротивление теплопередаче. На теплоизоляцию влияют такие параметры, как толщина оконного профиля, количество камер в нем (для ПВХ) и в стеклопакете.

3.Основные цели Программы.

Программой определены основные цели  и пути их достижения:

- Снижение теплопотерь за счет замены окон, дверей, ремонта фасадо,замены электрооборудования и др.

Перечень планируемых  технических мероприятий предусматривает:

-повышение эффективности использования ТЭР и создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих мероприятий в ОУ.

4.Контроль за ходом реализации  Программы

Общий контроль  за  реализацией Программы осуществляет администрация  муниципального образования  «Суоярвский район».

Ответственные за реализацию программы являются руководители муниципальных образовательных организаций Суоярвского района

5. Прогноз ожидаемого  социального и экономического эффекта.

В образовательных организациях необходимо провести следующие мероприятия:

-замена стекол и оконных блоков;

- замена светильников, ламп;

- ремонт кровли;

- замена систем тепло и водоснабжения;

- замена и поверка приборов учета;

- замена дверей;

- ремонт систем тепло-, водо- и энергоснабжения.

Одним из способов снижения потерь тепловой энергии на отопление является дополнительное утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий, чердачных перекрытий, наружных дверей и пр.). Повышение уровня теплозащиты ограждающих конструкций приводит к уменьшению так называемых трансмиссионных потерь тепловой энергии. Чем меньше потери теплоты в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника теплоснабжения для компенсации трансмиссионных потерь тепловой энергии в нем (при обеспечении нормативных показателей микроклимата). Таким образом, утепление приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление. На этом принципе основан экономический эффект, достигаемый при внедрении данного энергосберегающего мероприятия.

В решении проблем энергосбережения, а также для повышения комфортности зданий немаловажную роль играет утепление ограждающих конструкций зданий: наружных стен, перекрытий, покрытия и т.д. Применительно к существующим зданиям, проще снизить их энергопотребление за счет утепления покрытия (кровли) при ремонте. Новые нормы (изм. N 3) СНиП II-3-79* 'Строительная теплотехника' значительно повысили требования к величине термического сопротивления покрытий и перекрытий, в соответствии с которыми, новое строительство, модернизация и капитальный ремонт зданий не могут осуществляться без применения эффективных теплоизоляционных материалов.

Применение тепловой изоляции при устройстве мастичных и рулонных кровель для плоских покрытий снаружи здания в какой-то мере позволяет снизить затраты на отопление помещений за счет снижения теплового потока вследствие увеличения термического сопротивления одного из ограждающих конструкций - покрытия. Кроме того, тепловая изоляция для плоских железобетонных покрытий:

- защищает покрытие от воздействий переменных температур наружного воздуха;

- выравнивает температурные колебания основного массива покрытия, благодаря чему исключается появление трещин, вследствие неравномерных температурных колебаний

- исключает отсыревание бетонного или железобетонного массива покрытия;

- формируется более благоприятный микроклимат помещения за счет повышения температуры внутренней поверхности покрытия (потолка) и уменьшения перепада температур внутреннего воздуха и поверхности потолка, в том числе и чердачных помещений.

В  зданиях площадь окон составляет, ориентировочно, 20-35% от площади стен.  Конструкции окон и дверей, являются одним из основных элементов ограждающих свето-прозрачных конструкций. Они оказывают прямое влияние на создание необходимого климата, уюта, обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях, показатели единовременных затрат, формирование архитектурного облика здания в целом и снижение эксплутационных расходов.

Из всех видов ограждающих конструкций, окна и двери показывают наибольшее значение теплопотерь в зданиях и наименьшее значение сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию. В холодный период времени тепловые потери через окна могут достигать 40% от общих тепловых потерь здания. В связи с этим совершенствование конструкций окон и дверей, повышение их теплотехнических характеристик, качественно проведенный монтаж по ГОСТ – дает реальную возможность значительно снизить потери тепла, а значит и сэкономить на обогреве помещения без ущерба для комфорта. Существуют строительные Нормы и правила Российской Федерации (СНиП 23-02-2003) где можно ознакомиться с показателями тепло и звукоизоляции зданий.

Замена деревянных  окон на энергосберегающие, например, пластиковые.
 позволяет сократить потери тепла более чем на 30-40%. Такой эффект достигается за счёт нескольких конструктивных особенностей пластиковых окон. Прежде всего, ПВХ-профили, из которых собираются рамы и створки, имеют до 4-5 воздушных камер, что повышает термосопротивление конструкции. Вместо одиночных стёкол в пластиковых окнах используются стеклопакеты, состоящие из 2-3 стёкол, герметично склеенных в единый блок с образованием воздушных камер.

|  | Обычное окно | Энергосберегающее окно PROPLEX |
| --- | --- | --- |
| Срок службы | 40 лет (ВСН 58-88 (р)) | 60 лет |
| Расчётный период (срок эксплуатации энергосберегающих окон PROPLEX) | 60 лет |  |
| Стоимость окна с указанными параметрами за расчётный период (с учётом монтажа) | стоимость окон 1,5 * 5000 руб. = 7500 руб. стоимость монтажа 1,5 * 3000 руб. = 4500 руб. | 12 000 руб. (с учетом монтажа) |
| Приведённое сопротивление теплопередаче (для Москвы) | 0,38 м2°C/Вт (СНиП 23-01-99) | 0,75 м2°C/Вт |
| Теплопотери и затраты на тепло для Москвы за сезон (Теплопотери = разница температур внутри и снаружи * площадь окна * длительность отопительного сезона / коэффициент сопротивления теплопередаче) | 28,6°C * 1,63 м2 * 213 суток / 0,38 м2°C/Вт = 627 кВт-час = 0,54 Гкал 0,54 Гкал * 1400 руб./Гкал = 756 руб. | 28,6°C * 1,63 м2 * 213 суток / 0,75 м2°C/Вт = 318 кВт-час = 0,27 Гкал 0,27 Гкал * 1400 руб./Гкал = 378 руб. |
| Экономия за расчётный период |  | (756 руб./год * 60 лет + 12 000 руб.) – (378 руб./год * 60 лет + 12 000 руб.) = 2680 руб. |
| Средняя экономия в год |  | 22 680 руб. / 60 лет = 378 руб./год |
| Примерный срок окупаемости дополнительных затрат на установку энергосберегающего окна |  | 10 лет |
| Чистая экономия на каждый вложенный рубль за весь срок эксплуатации |  | 22680 / 12000 = 1,9 руб. |

6. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в один этап.

Целевые показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности

в образовательных организациях Суоярвского района в соответствии с 261-ФЗ

| № | Показатели | Фактический расход за 2016г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | Плановое снижение за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановое годовое потребления электроэнергии, кВт ч | 1 407 602,50 | 1365 374,43 | 1324 413,2 | 1284 680,81 | 1246 140,39 | 1208 756,18 | 198 846,32 |
| 2 | Плановое годовое потребления тепловой энергии, Гкал | 7 583,04 | 7560,55 | 7333,75 | 7113,74 | 6900,33 | 6693,3 | 889,74 |
| 3 | Плановое годовое потребления воды, куб. м. | 18 369,44 | 17818,44 | 17283,94 | 16765,43 | 16262,47 | 15774,6 | 2594,84 |

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

| Наименование раздела мероприятий Программы | Всего | 2018г. (тыс. руб.) | 2019г. (тыс. руб.) | 2020г. (тыс. руб.) | 2021г. (тыс. руб.) | 2022г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2022г.г. | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Итого: | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

| № | Образовательная организация | Мероприятия по энергосбережению | Год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | - ДОУ №1 "Елочка" г.Суоярви | замена светильников, ламп | 20 | 10 | 10 |
| 2 | - МДОУ детский сад № 2 "Березка" | замена светильников, ламп | 20 | 10 | 20 |
|  |  | замена окон |  |  |  |
| 3 | - МДОУ № 5 | замена составных стекол |  | 10 |  |
|  |  | частичный ремонт кровли |  | 50 |  |
|  |  | замена светильников, ламп | 20 | 10 | 10 |
| 4 | - МДОУ № 7 "Родничок" | замена составных стекол |  | 10 |  |
|  |  | замена светильников, ламп | 20 | 10 | 20 |
| 5 | - МДОУ Детский сад № 26 п.Поросозеро | замена светильников, ламп | 20 | 10 | 10 |
| 6 | - Суоярвская спортивная школа | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
| 7 | - "МОУ ДОШИ" г. Суоярви | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Замена радиаторов, ремонт системы отопления |  |  | 20 |
| 8 | - МОУ Вешкельская средняя школа | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
| 9 | - МОУ Пийтсиёкская ООШ | замена светильников, ламп | 10 | 20 | 20 |
| 10 | - МОУ Лахколампинская СОШ | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
| 11 | - МОУ «Поросозерская СОШ» - средняя шк. | замена светильников, ламп | 35 | 35 | 30 |
|  |  | ручная промывка системы теплоснабжения |  |  | 50 |
| 12 | - МОУ Найстенъярвская СОШ | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
| 13 | - МОУ "Райконкосская ООШ" | замена составных стекол | 20 |  |  |
|  |  | замена светильников, ламп | 20 | 15 | 20 |
|  |  | замена электропроводки |  | 10 |  |
|  |  | ручная промывка системы теплоснабжения |  | 10 |  |
| 14 | - МОУ "Суоёкская начальная ОШ" | замена стекол | 5 |  |  |
|  |  | замена светильников, ламп | 5 | 5 |  |
| 15 | - МОУ Лоймольская СОШ | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
| 16 | - МОУ "Леппясюрьская ООШ" | замена светильников, ламп | 25 | 10 | 20 |
| 17 | - МОУ "Суоярвская СОШ" | замена светильников, ламп | 40 | 35 | 30 |
| 18 | - МОУ "Кайпинская ООШ" | замена светильников, ламп | 20 | 20 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 400 | 400 | 400 |