РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" НА 2010 - 2013 ГОДЫ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа «Безопасность дорожного движения» на 2010 - 2013 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Обоснование необходимости разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Разработчик программы | Отдел по экономике администрации муниципального образования «Суоярвский район», поселения Суоярвского района |
| Сроки реализации программы | 2010 - 2013 годы |
| Основные цели и задачи программы | Основной целью программы является: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Задачами программы являются: - улучшение условий движения на улично-дорожной сети Суоярвского района; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - повышение уровня технического оснащения подразделений ГИБДД; - формирование системы профилактических мероприятий среди детей; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Суоярвском районе; - своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на улично-дорожной сети Суоярвского района. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования программы: бюджеты поселений, бюджет муниципального образования «Суоярвский район», бюджет РК. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Целевые показатели и индикаторы программы: - снижение количества лиц, погибших в результате ДТП; - снижение количества ДТП с пострадавшими; - снижение количества ДТП с участием детей; - уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей; - сокращение количества нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД) пешеходами и водителями транспортных средств. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемые конечные результаты реализации программы: - выработка у детей навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации; - снижение риска наезда транспортного средства на пешехода; - воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения; - создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах; - повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков; - повышение дорожной культуры; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Организация контроля за ходом реализации программы | Общий контроль осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район» |

- II. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

- 2.1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

ПРОГРАММЫ

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом  приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В таблице 1 приведены данные по количеству ДТП в Суоярвском районе с 2004 по 2009 годы.  В 2009 году на территории Суоярвского района зарегистрировано 163 ДТП, по сравнению с предшествующим годом число происшествий уменьшилось на 6,8 %, но в целом с 2004 года очевидна тенденция увеличения количества ДТП.

За 12 месяцев 2009 года зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых пострадали люди. По сравнению с предшествующим годом число происшествий увеличилось на 25 %. В этих происшествиях 4 человека погибли, 31 человек получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом число раненных увеличилось на 93,7%, число погибших увеличилось с 0 до 4 человек.

Тяжесть последствий ДТП составила 11,7 %, что выше среднего уровня тяжести последствий ДТП по Республике Карелия.

Таблица 1. Динамика аварийности в Суоярвском районе

|  | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Количество ДТП | 117 | 139 | 138 | 140 | 175 | 163 |
| Погибло, чел. | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Ранено, чел. | 39 | 44 | 37 | 40 | 16 | 31 |

В таблице 2 приведена структура ДТП по видам происшествий. Самыми распространенными видами ДТП стали столкновение и наезд на пешехода, как и в целом по Республике Карелия.

Таблица 2. Структура ДТП по видам происшествий

| Вид происшествия, кол-во | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наезд на пешехода | 16 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| Опрокидывание ТС | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Столкновение ТС | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 6 |
| Наезд на стоящее ТС | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Прочие | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |

За 12 месяцев 2009 года 98,9 % от всех ДТП произошли из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, одно ДТП произошло по вине мопедиста. По вине водителей автомашин зарегистрировано 14 ДТП, в которых 4 человека погибли и 30 человек получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2008 годом число происшествий, произошедших из–за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, увеличилось на 16,6 % (2008 г. – 12 ДТП, в результате которых 16 человек получили ранения различной степени тяжести).

Три произошедших ДТП зарегистрировано по вине нетрезвых водителей.

Среди всех пострадавших в ДТП людей, за 2009 год, составляют пешеходы -2 человек, водители - 11, пассажиры – 21, мопедист – 1.

Основные причины ДТП:

За 2009 год 98,9 % от всех ДТП произошли из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, в тоже время за 2009 год было выявлено 5996 нарушений ПДД, что на 0,4% больше чем  в 2008 году (5974).

Зарегистрировано 3 ДТП произошедших по вине нетрезвого водителя. За прошедший период было выявлено 177 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Неправильный выбор скоростного режима стал причиной 4 ДТП, за прошедший период за данное правонарушение к административной ответственности привлечено 1773 водителя, что на 6,8% больше, чем за 2008 год (1660).

За 2009 год ДТП, произошедших по вине пешеходов, зарегистрировано не было. За 2009 год было выявлено 707 нарушений ПДД пешеходами (636).

Распределение ДТП по месту совершения:

На территории г. Суоярви и Суоярвского района выявлено 3 места концентрации ДТП: 2 – в г. Суоярви (пл. Дзержинского, ул. Победы), 1 на территориальной а/д – 15 км а/д Суоярви – Юстозеро.

Выявлено 6 очагов выявления нарушений правил дорожного движения:  в г. Суоярви - пл. Дзержинского, ул. Победы, ул. Суоярвское шоссе, ул. Ленина, ул. Гагарина, 132 км а/д Петрозаводск – Суоярви.

Два выявленных очага нарушений ПДД совпадают с местами концентрации ДТП.

Детский дорожно – транспортный травматизм:

За 2009 год на территории г. Суоярви и Суоярвского района ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет – зарегистрировано 1.

Наибольший риск представляет переход проезжей части дорог в местах, где отсутствуют пешеходные переходы.

Объективными причинами нарушений пешеходами Правил дорожного движения являются:

- недостаточное количество пешеходных переходов; 
- необустроенность остановочных площадок на автобусных остановках; 
- отсутствие и неудовлетворительное содержание тротуаров, отсутствие их освещения в темное время суток
- отсутствие дорожных знаков, дорожной разметки.

Сложная обстановка в целом объясняется следующими причинами:

- низкая дисциплина участников движения;

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение количества муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Анализ динамики основных показателей аварийности приводят к выводу, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем Суоярвского района.

- 2.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- повышение технического состояния автомобильных дорог общего пользования  местного и республиканского значения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение уровня технического оснащения подразделений ГИБДД;

- формирование системы профилактических мероприятий для детей;

- сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Суоярвском районе;

- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на улично-дорожной сети Суоярвского района.

Срок реализации программы - 2010 - 2013 годы.

Целевыми показателями и индикаторами программы являются:

- сокращение количества ДТП с пострадавшими;

- сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;

- снижение количества ДТП с участием детей;

- уменьшение количества ДТП, произошедших по вине детей;

- сокращение количества нарушений ПДД пешеходами;

- сокращение количества нарушений ПДД водителями транспортных средств.

- 2.3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, бюджета муниципального образования «Суоярвский район», бюджетов поселений района.

Реализация мероприятий настоящей программы осуществляется по следующим направлениям:

1) повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2)  обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район».

2.4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- выработка у детей навыков своевременной и  адекватной оценки дорожной ситуации;             
- снижение риска  наезда транспортного средства на пешехода;            
- воспитание у несовершеннолетних культуры  поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения;                                       
- создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах;  
- повышение безопасности движения транспортных и  пешеходных потоков;                              
- повышение дорожной культуры;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объекты финансирования могут быть изменены при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год с внесением изменений в соответствующий раздел программы. Мероприятия по реализации программы представлены в Приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальной целевой районной программы «Безопасность дорожного движения на 2010 – 2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объем финансовых средств, тыс. руб. Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суоярвское городское поселение | Вешкельское сельское поселение |  | Поросозерское сельское поселение |  |  | Найстеньярвское сельское поселение |  |  | Лоймольское сельское поселение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов на начало нового учебного года | ГИБДД МО МВД России «Кондопожский» (по согласованию), ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию); МУ «Управление образованием» | 2010-2013г. | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий по приведению маршрутов движения школьных автобусов в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597 – 93) и требованиям к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением | ГИБДД МО МВД России «Кондопожский» (по согласованию), ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию); МУ «Управление образованием» | 2010-2013г. | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Комиссионное обследование автодорог, ж/д переездов, маршрутов общественного транспорта, подъездных путей у дошкольных и школьных учреждений, зон массового отдыха | ГИБДД МО МВД России «Кондопожский» (по согласованию), ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию); администрация МО «Суоярвский район», МУ «Управление образованием, представители организаций | 2010-2013г. | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1.4 | Проведение систематического анализа ДТП и мест выявления нарушений ПДД | ГИБДД МО МВД России «Кондопожский» (по согласованию) | 2010-2013г | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка (замена) дорожных знаков согласно дислокации | Поселения района, ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | 2010г - 102,9 2011г - 150,0 (бюджет поселения) |  | 2010г - Нет 2011г - 3,5 (бюджет поселения) |  |  | 2010г - 23,0 2011г - 17,0 2012г - 10,0 2013г - 10,0 (бюджет РК) |  |  |  |  |  | 10,0 (бюджет поселения) |
| 1.6 | Улучшение и устройство освещения автодорог | Поселения района, ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. |  |  |  |  |  | 2010г - нет 2011г - 142,0 2012г - 90,0 2013г - 90,0 (бюджет РК) |  |  |  |  |  | 5,0 (бюджет поселения) 100,0 (бюджет РК) |
| 1.7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Поселения района, ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | В соответствии с заключенным контрактом (бюджет поселений, бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП (пешеходные ограждения, искусственные неровности и другое) | Поселения района, ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | В соответствии с заключенным контрактом (бюджет поселений, бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Приведение в соответствие автомобильных остановок и обустройство новых | Поселения района, ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | В соответствии с заключенным контрактом (бюджет поселений, бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Содержание и ремонт улично – дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности поселений района | Поселения района | 2010-2013г. | 2010г – 199,7 2011г – 500,0 (бюджет поселения) |  | 2010г -233,9 (бюджет РК) |  |  | 2010г - нет 2011г - 330,0 2012г - 300,0 2013г - 300,0 (бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Содержание и ремонт республиканских автомобильных дорог общего пользования на территории Суоярвского района | ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | В соответствии с заключенным контрактом (бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 1.11.1 | Ремонт мостов | ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | 2010г. - а/д Суоярви – Яглоярви км 7+610 – 4.500 (бюджет РК) - а/д Леппяниеми – Суоеки км 9+550 – 3.500 (бюджет РК) 2011г. - а/д Суоярви – Юстозеро км 63+610 – 4.000 (бюджет РК) 2011-2013г. а/д Вешкелица – Игнойла км 6+585 – 400,0 (бюджет РК) а/д Эройсенкюля – Эхкеля км 2+490 – 500,0 (бюджет РК) а/д Суоярви – Юстозеро км 19+060 – 5.000 (бюджет РК) а/д Суоярви – Юстозеро км 34+080 – 3.500 (бюджет РК) а/д Майсула – Райконкоски км 4+526 – 4.000 (бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Установка водоотводных труб | ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | 2010г. – нет 2011г. – а/д Суоярви – Юстозеро км 8+750 – 508,4 (бюджет РК) 2011 – 2013 г. а/д Суоярви – Юстозеро Труба км 77+300 Д – 1 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 82+701 Д – 1 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 109+730 Д – 1 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 142+300 Д – 0,8 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 143+100 Д – 0,8 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) а/д Леппяниэми - Суоеки Труба км 6+250 Д – 1 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 5+800 Д – 1 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 3+200 Д – 0,5 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) Труба км 3+000 Д – 0,8 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) а/д Суоярви - Яглоярви Труба км 18+950 Д – 1 м длина 10 м – 1.000 (бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3 | Ремонт земляного полотна | ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2010-2013г. | 2011г. - а/д Суйстамо – Соанлахти км 1-15 а/д Суоярви – Юстозеро км 77-109 на общую сумму 2500 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги Петрозаводск - Суоярви | ГУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (по согласованию) | 2012-2013г. | В соответствии с заключенным контрактом (бюджет РК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» | МУ «Управление образованием», образовательные учреждения района | 2010-2013г. | Бюджет МО «Суоярвский район» |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение светоотражающих приспособлений для школьников | Образовательные учреждения | 2010-2013г. | 2010 г - приобретено 496 светоотражающих флипперов и браслетов (100% обеспеченность младших школьников сельских школ). |  |  |  |  |
| 2.3 | Оформление и обновление уголков безопасности дорожного движения | Образовательные учреждения | 2010-2013г. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Изучение ПДД, их практической отработки в урочной и неурочной деятельности | Образовательные учреждения | 2010-2013г. | Не требуется |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!»; «Внимание – пешеход!»; «Вежливый водитель!» и т. д. | ГИБДД МО МВД России «Кондопожский» (по согласованию), МУ «Управление образованием», образовательные учреждения района | 2010-2013г. |  |  |  |  | 1,0 ежегодно (бюджет поселения) |
| 2.6 | Создание информационно- пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах массовой информации | ГИБДД МО МВД России «Кондопожский» (по согласованию), МУ «Управление образованием», образовательные учреждения района | 2010-2013г. |  |  |  |  | 1,0 ежегодно (бюджет поселения) |

Всего расходов по программе, тыс. руб.

| Источник финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| Средства бюджета РК | 8256,9 | 7497,4 | 12200 | 12100 | 40054,3 |
| Бюджет МО «Суоярвский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджеты поселений | 304,6 | 655,5 | 17 | 2 | 979,1 |
| Всего | 8561,5 | 8152,9 | 12217 | 12102 | 41033,4 |