РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2020								                               № 782

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Суоярвском городском поселении» согласно приложению.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Суоярвском городском поселении» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объёмы их финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Суоярвский вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район» и на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                            Р.В.Петров

__________________________________________________________________________________

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, отдел по развитию инфраструктуры и благоустройства

Приложение

к постановлению администрации  МО «Суоярвский район»

от 14.09.2020 года № 782

Муниципальная  программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

в Суоярвском городском поселении»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 (в ред. от 22.07.2013) «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 (в ред. от 26.01.2019) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Суоярвский район». |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Суоярвский район». |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация МО «Суоярвский район», муниципальные заказчики. |
| Основные цели Программы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -повышение эффективности использования энергетических ресурсов; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей. |
| Основные задачи Программы | -проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы. |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение. Раздел 4. Нормативное обеспечение Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль над ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. Приложение 1: Система программных мероприятий Программа не содержит подпрограмм. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет с 2021–2025 годы – 14.70 млн. рублей - бюджет МО «Суоярвское городское поселение»: 2021 – 3,77 млн.руб.; 2022 – 2,93 млн.руб.; 2023 – 2,93 млн.руб.; 2024 – 2,93 млн.руб.; 2025 – 2,14 млн.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 – 2025 года, могут быть уточнены при формировании проектов местного бюджета на 2021-2025 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования - Администрация МО «Суоярвский район». |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Суоярви.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в г. Суоярви за счет снижения к 2025 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих технологий.

2.2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2024 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Суоярви является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии, воды. Мероприятиями по реализации данных направлений являются:

- заключение энергосервисных контрактов, выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Общий объем финансирования Программы составляет 14,70 млн. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решениями о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в г. Суоярви  обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является администрация МО «Суоярвский район», которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением администрации МО «Суоярвский район» не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета МО «Суоярвское городское поселение».

Раздел 6. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат администрацией МО «Суоярвский район» в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в г. Суоярви  будет проводиться мероприятия по энергосбережению.

Приложение к муниципальной программе                                                                                                            «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности                                                                                                                 в Суоярвском городском поселении»

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | ед.измерения | всего |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Реализация энергосберегающих технологий на территории города Суоярви (уличное освещение) | Администрация МО «Суоярвский район» | млн.руб |  | 14,70 |  | 3,77 |  | 2,93 | 2,93 | 2,93 |  | 2,14 |
| 2 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация МО «Суоярвский район» | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация МО «Суоярвский район» | ед. |  | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |