РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                                                                                                         №  1211

О возможности изменения срока исполнения

муниципального контракта

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет:

1. Установить, что в отношении муниципального контракта от 10.08.2020г.  № 2к-20 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство здания общеобразовательной организации в г. Суоярви мощностью 330 мест», заключенных заказчиками Суоярвского муниципального района – администрацией муниципального образования «Суоярвский район» - для обеспечения муниципальных нужд в 2020 году, 
по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения муниципального контракта,   если при его исполнении в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при соблюдении следующих условий:

  - Наличие в письменной форме обоснования изменения срока исполнения муниципального контракта, содержащего описание независящих от сторон контракта обстоятельств, возникших в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и повлекших невозможность его исполнения с указанием причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами 
и невозможностью полного или частичного исполнения обязательств 
по муниципальному контракту;

  - После предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения муниципального контракта (договора), если предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения муниципального контракта (договора), если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) было установлено требование обеспечения муниципального контракта (договора) в  соответствии со статьей 96  Федерального закона № 44-ФЗ. 
При этом необходимо соблюдать особенности, установленные пунктами 1-3 части 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район».

Глава Администрации                                                                                        Р.В.Петров

________________________________________________________________________

Разослать:  дело, финансовое управление, МКУ «ЦБ»