РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XLII сессия                                                                                                 I созыв

РЕШЕНИЕ

26.02.2026                                                                                                   № 420

О реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы на территории Суоярвского муниципального округа за 2025 год

Заслушав информацию о реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы на территории Суоярвского муниципального округа за 2025 год, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Информацию о реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы на территории Суоярвского муниципального округа за 2025 год принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение на официальном интернет-портале Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Суоярвского муниципального округа                                         Н.В. Васенина

Приложение к решению Совета

Суоярвского муниципального округа

от ___________

Информация о реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы на территории Суоярвского муниципального округа за 2025 год

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы, утверждена Правительством Республики Карелия согласно Постановлению № 124-П от 22 апреля 2024 (далее – Программа). В Программу вошел аварийный жилищный фонд, признанный таковым за период с 01.01.2017 по 31.12.2021. По Суоярвскому округу в Программу включено признанных аварийными и подлежащими сносу 250 многоквартирных домов. За 2025 год освоен объем финансирования мероприятий по расселению в размере 952 602 573,37 руб., в том числе:

- На строительство многоквартирного дома - 815 626 262,50 руб.,

- На приобретение благоустроенных квартир в г. Суоярви для переселения из аварийного жилищного фонда – 39 958 814,87 руб.

- На заключение соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества и выплату компенсаций собственникам – 97 017 496,00 руб.

В 2025 году расселено 56 жилых помещений, в том числе:

1) проведена оценка выкупной стоимости 39 жилых помещений для расчета размера компенсации собственникам за изымаемые аварийные квартиры с последующим заключением соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Суоярвского муниципального округа;

2) приобретено 17 жилых помещений в г. Суоярви. Данные жилые помещения предоставлены гражданам по договорам социального найма.

Количество людей, расселяемых с аварийного жилищного фонда – 109 чел., общая расселенная площадь – 2313,4 кв. м.

Заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц в г. Суоярви Республики Карелия, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы от 25.11.2025 № 1аэф-25. Подрядчиком по контракту выступает Акционерное общество «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», дом на 150 квартир возводится по ул. Октябрьская в г. Суоярви, все запроектированные площади планируются к предоставлению по договору социального найма, из них 53 квартиры для жителей аварийного фонда г. Суоярви, 97 – для жителей сельских населенных пунктов, выразивших согласие на переезд в г. Суоярви. Срок передачи квартир муниципалитету по условиям контракта - 26.11.2026, в декабре 2026 года планируется полностью заселить многоквартирный дом.