РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XLV сессия                                                                                           I созыв

РЕШЕНИЕ

21.05.2026                                                                                               № 443

О результатах содержания дорог в зимний период 2025/2026 гг. и 
планах на летний период 2026 года

Заслушав информацию о результатах содержания дорог в зимний период 2025/2026 гг. и планах на летний период 2026 года, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

1. Информацию о результатах работы по содержанию дорог в зимний период 2025/2026 гг. и планах на летний период 2026 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

# Председатель Совета

# Суоярвского муниципального округа 				Н.В. Васенина

# Приложение к решению Совета

# Суоярвского муниципального округа

# от 21.05.2026 № 443

Информация о результатах работы по содержанию дорог в зимний период 2025/2026 гг. и планах на летний период 2026 года

Протяженность дорог местного значения Суярвского муниципального округа составляет более 150 км. Дороги местного значения (улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов) находятся в муниципальной собственности.

Содержание дорог местного значения Суоярвского муниципального округа в зимний период осуществляла в рамках заключенного муниципального контракта от 26.12.2025г. с ООО «Транспортная компания» на период с декабря по 30 апреля. Сумма контракта составила 8 457 500.

Работы выполнялись в соответствии с сметной документацией и техническим заданием к муниципальному контракту

В рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов и договоров запланировано проведение работ по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки и грейдированию дорог местного значения.

Также ведется работа по объявлению конкурса на проведение работ по ремонту дороги местного значения по ул. Победы в границах г. Суоярви.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Суоярвского муниципального округа составляет 427 км. Балансодержателем дорог регионального значения является КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

По информации УАД, предоставленной в адрес Администрации Содержание сети региональных дорог в Суояравском муниципальном округе Республики Карелия производится в рамках заключенного Государственного контракта №10-э/24 от 06.08.2024 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Олонецком муниципальных районах, Суоярвском муниципальном округе и Петрозаводском городском округе с подрядной организацией ООО «Кондопожское ДРСУ». В зимний период автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения содержатся в соответствии с требованиями по зимнему содержанию, согласно ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 33181-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания» согласно «Техническому заданию» (Приложение № 3 к Государственному контракту №10-э/24 от 06.08.2024 года). В зимний сезон 2025/2026 на территории Суоярвского муниципального округа производились работы в рамках содержания на общую сумму порядка 71,201 млн. рублей. Учреждением постоянно ведется контроль за эксплуатационным состоянием дорог общего пользования регионального значения Республики Карелия. В случае выявления замечаний к эксплуатационному состоянию автомобильной дороги в адрес Подрядной организации представитель Учреждения выдает Предписание на устранение неудовлетворительных дорожных условий. Штрафные санкции в виде снижения договорной цены по выданному Предписанию применяются при приемке выполненных работ по содержанию за текущий месяц.

За зимний период 2025/2026 в адрес подрядной организации было выдано 23 предписания об устранении неудовлетворительных дорожных условий, штрафные санкции в виде снижения договорной цены по Государственному контракту составили 185 205 руб. В настоящее время ведется согласование видов и объемов работ на летний период 2026г. Объемы работ, в том числе по устранению аварийной ямочности, заливке трещин в а/б покрытии, вырубке древесно-кустарниковой растительности (ДКР), устройству выравнивающих слоев из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС), устройству ограждения вдоль тротуаров по ул. Набережной в г. Суоярви, по установке новых дорожных знаков, водопропускных труб будут определены исходя из доведенных лимитов на Суоярвский муниципальный округ и первочередной потребности в данных видах работ. Кроме того, на всей сети региональных дорог Суоярвского муниципального округа будут проводиться цикличные виды работ, такие как восстановление ровности проезжей части, профилировка обочин, механизированная очистка проезжей части, очистка проезжей части, тротуаров, уборка автопавильонов с посадочными площадками вручную, очистка урн от мусора, покос травы.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к  работам по капитальному ремонту участка региональной дороги порядка 18 км. до п. Пийтсиеки. Работы выполняет АО «ВАД». Срок окончания данных работ 2027 год.

Также ООО «Кондопожское ДРСУ приступило к выполнению работ на региональных дорогах, проходящих через населённые пункты Леппяниэми, Тойвола и Лахколампи. Общая протяжённость ремонтируемых участков составит около 8,8 км.