РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  ВЕШКЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

XLIII сессия                                                                                                             II созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

## 18.03.2013 г.						                                          №  2

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение населения Вешкельского

сельского поселения питьевой водой на 2013-2017 годы»

В целях обеспечения населения Вешкельского сельского поселения питьевой водой, охраны окружающей среды и обеспечения очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности», Совет Вешкельского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Вешкельского сельского поселения питьевой водой на 2013-2017 годы».

2. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в информационном бюллетене «ВЕСТНИК  ВЕШКЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ».

Глава Вешкельского сельского поселения:                                                   И.А.Погребовская

Утверждена

Решение  сессии  II созыва

Совета Вешкельского сельского поселения

№ 2  от  18 марта 2013г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  ВЕШКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ" НА 2013-2017 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

Муниципальной  программы

"Обеспечение населения Вешкельского сельского поселения

питьевой водой" на 2013-2017 годы

| Наименование программы | - Муниципальная программа "Обеспечение населения Вешкельского сельского поселения питьевой водой" на 2013-2017 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | - Администрация Вешкельского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение населения Вешкельского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой; 2) повышение качества питьевой воды; 3) повышение качества очистки сточных вод; 4) создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; 5) внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности | Целевая программа позволит: - улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса; - обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья; - обеспечить рациональное использование водных ресурсов; - снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения, улучшить экологическое состояние водных объектов и окружающей среды; - повысить обеспечение питьевой водой надлежащего качества, к 2017 году по сравнению с 2010 годом на 70 процентов; - повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения к 2017 году по сравнению с 2012 годом на 11 процентов; - повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения к 2017 году по сравнению с 2012 годом на 9 процентов; - обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 2012 года по 2017 год на 50 процентов; - обеспечить снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, с 2012 года по 2017 год на 9 процентов. - снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; - снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям; - увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; |
| Сроки реализации долгосрочной программы | - 2013-2017 годы |
| Источники финансирования долгосрочной программы | - федеральный бюджет, - республиканский бюджет, - местный бюджет, - внебюджетные источники |
| Контроль реализации программы | - Контроль реализации программы осуществляет администрация Вешкельского сельского поселения во взаимодействии с руководителями организаций, предприятиями ЖКХ |

- Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения в Вешкельском сельском поселении

По природному химическому составу и качеству поверхностные воды Карелии весьма разнообразны и имеют ряд особенностей. За редким исключением, они мало минерализованы (менее 100 мг/л) и очень мягкие (менее 4% жесткости). По этим признакам их можно было бы отнести к водам очень высокого качества. Однако на большей части территории качество вод ухудшается из-за наличия в них гумусовых веществ.

Вода оз.Совдярви (источник водоснабжения с.Вешкелица) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (запаху, мутности, общей жёсткости, общего железа, хлоридов, нитритов, нитратов, аммиака, сульфатов, содержанию марганца) соответствует воде источника хозяйственно-питьевого водоснабжения первого класса (по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» и гигиеническим нормативам безвредности для питьевой воды (по СанПин 2.1.4.1074-01), по цветности – ко второму классу. Уровень общей альфа и бета-радиоактивности воды озёрной соответствует гигиеническим нормативам радиационной безопасности для воды централизованных систем питьевого водоснабжения (по СанПин 2.1.4.1074-01 п.3.6). Санитарное состояние источника водоснабжения с.Вешкелица – оз.Совдярви можно оценить как «удовлетворительное». Качество воды теряется при транспортировке до потребителя.

На территории Вешкельского сельского поселения 1 водопровод с.Вешкелица. Санитарно-техническое состояние водопровода частично неудовлетворительное, требует серьезных финансовых вложений – уличные распределительные сети. В 2011 году 100 % заменена магистральная сеть. В 2012 году частично распределительная сеть (ул.Школьная, ул.Калинина, ул.Стойкина, ул.Советская). Имеется полный комплекс очистных сооружений с.Вешкелица, проводится обеззараживание водопроводной воды.

В с.Вешкелица водопроводные сооружения введены в эксплуатацию в 1982 году. Проектная мощность 1,2 тыс.м3/сутки, фактическая 0,2 тыс.м3/сутки. Для доведения водопроводной воды до требований СанПиН необходимо надежное обеззараживание. По итогам 2010 года не отвечали требованиям СанПиН 14,3% проб воды по бактериологическим показателям и 72,5% по химическим. По результатам санитарно-эпидемиологического надзора качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях с. Вешкелица, отобранные в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г., не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленные СанПиН 1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:

- средний уровень цветности составил 34,5 град. При нормативе не более 20 град,

- средний уровень содержания остаточного хлора 0 мг/л, при нормативе от 0,3 до 0,5 мг/л свободный, 0,8-1,2 мг/л связанный остаточный хлор.

Предусмотренное проектом обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением длительное время не проводится. Обеззараживание осуществляется методом хлорирования с использованием хлорной извести.

- 1. Сущность решаемых муниципальной программой проблем

Состояние водного объекта Вешкельского сельского поселения, являющегося источником питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для Вешкельского сельского поселения. Актуальность проблем обусловлена техническими проблемами устаревшего оборудования, правовыми, организационными и экономическими проблемами. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Все это приведет к тому, что питьевая вода для значительного числа населения с.Вешкелица не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения в Вешкельском сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- высокая доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, замена распределительный водопроводных сетей;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Проблема водоснабжения и водоотведения требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Также использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках муниципальной программы имеющиеся муниципальные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере снабжения населения с.Вешкелица качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение обеспечения граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления.

Для достижения указанной цели в 2013 - 2017 годах необходимо решить следующие задачи:

1) улучшить условия водоснабжения населения с.Вешкелица;

2) обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

3) снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения.

- 3. Сроки реализации Целевой программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2013 - 2017 годов.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения Вешкельского сельского поселения.

Привлечение средств на реализацию муниципальной программы осуществляется из местного бюджета в размере 25 550 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств из других источников финансирования, в том числе:

- из федерального бюджета в случае включения объектов капитального строительства Целевой программы в проект федеральной целевой программы "Чистая вода";

- из республиканского бюджета в случае включения объектов капитального строительства в аналогичную республиканскую целевую программу;

- из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий муниципальной программы позволит добиться значительного снижения доли трубопроводов (водоводы, уличные водопроводные и канализационные сети), нуждающихся в замене, при этом реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению задач и достижению целей, определенных Целевой программой, и позволит получить максимальный эффект от вложения бюджетных средств.

- 5. Объемы финансирования Целевой программы

Реализация мероприятий Целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также иных источников, привлеченных в установленном порядке.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1 8.35.00 тыс. рублей, в том числе:  в 2013 году – 325.00 тыс. рублей, в 2014 году – 300.00 тыс. рублей, в 2015 году – 240.00 тыс. рублей, в 2016 году – 560.00 тыс. рублей, в 2017 году – 410.00 тыс. рублей.

- 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2017 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2010 годом):

- повысить обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения;

- обеспечить снижение доли водоводов, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей.

- повысить долю обеспечения обеззараживания сточных вод.

Осуществление мероприятий муниципальной программы позволит:

- снизить уровень заболеваемости населения, повысить продолжительность жизни населения;

- снизить количество случаев отключения поврежденных участков сетей водоснабжения и водоотведения, минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- создать эффективную систему управления и стимулировать развитие рыночных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение результатов, определенных муниципальной программой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Вешкельского сельского поселения и проведения единой политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию новых систем водоочистки, строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, станции биологической очистки сточных вод.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

Показатели результатов реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год (факт) | 2011 год (оценка) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2017 год к 2010 году в %, +, - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение населения в Вешкельском сельском поселении питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост доли населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, в общем объеме населения в Вешкельском сельском поселении | проценты | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | 80 | 82 | 85 | +70 |
|  | Задача 1. Обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рост уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | проценты | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | +11 |
| 3. | Рост уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения | проценты | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 35,2 | 37,2 | 39,2 | 41,2 | 43,2 | +9 |
| 4. | Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | проценты | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | -6 |
| 5. | Снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | проценты | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | -9 |
|  | Задача 2. Повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям | проценты | 53 | 51,5 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39,5 | 35 | -18 |
| 7. | Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | проценты | 10 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | -2,1 |
|  | Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | проценты | 0,5 | 0,9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 80 | 82 | +81,5 |
| 9. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | проценты | 0 | 0 | 65 | 70 | 77 | 82 | 84 | 86 | +86 |
|  | Задача 4. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений | проценты | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования | проценты | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | 0 | 10 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | +21 |
| 13. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | 0 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | +21 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реали- зации | Показатели результата |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений | Администрация Вешкельского сельского поселения | 2015-2017г.г. | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | Администрация Вешкельского сельского поселения | 2013-2014г.г. | количество сооружений |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт канализационных сетей | Администрация Вешкельского сельского поселения | 2015-2017г.г. | количество сооружений |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | Реконструкция водозаборных сооружений Вешкельское сельское поселение | Администрация Вешкельского сельского поселения | 2016-2017 г.г. | количество сооружений |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

--------------------------------

<1> Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике

<2> Министерство строительства Республики Карелия

КОС - канализационные очистные сооружения

ВОС - водопроводные очистные сооружения

КНС - канализационная насосная станция

ВНС - водопроводная насосная станция.

- Приложение N 3

к муниципальной программе

Показатели эффективности муниципальной программы

| Наименование показателя | Содержание показателя | Единица измерения | 2010 год (факт) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2017 год к 2010 году в %, +, - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост доли населения, обеспеченных водой надлежащего качества, в общем количестве жителей населённого пункта | доля населения, обеспеченных водой надлежащего качества, в общем количестве населенного пункта | % | 15 | 20 | 25 | 25 | 60 | 80 | 82 | 85 | +70 |
| Рост уровня удовлетво- ренности населения качеством питьевой воды | количество жалоб и обращений в органы местного самоуправления Вешкельского сельского поселения на неудовлетворительное качество водоснабжения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации долгосрочной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении N 1 к долгосрочной программе (процентов), и определяется по формуле:

X        X        X

1   3   f    14  p    16  f

Э = - (SUM -- + SUM -- + SUM --) x 100%

n  i=1 X    i=4 X   i=15 X

p        f        p

где:

n            - количество целевых показателей и индикаторов,

приведенных в приложении N 1 (n=16);

X            - фактически достигнутое количественное значение i-го

f             целевого показателя или индикатора в отчетном году;

X            - количественное значение i-го целевого показателя или

p             индикатора в предыдущем году.

- Приложение N 5

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

расчета показателей результатов

реализации муниципальной программы

1. Доля населения,             рассчитывается как частное значений

обеспеченного водой,        показателей, указанных в строках 7 и 6

отвечающей требованиям      столбца 3 таблицы Раздела 2 годовой формы

санитарного                 статистического наблюдения N 18 "Сведения

законодательства, в общем   о санитарном состоянии субъекта Российской

объеме населения в          Федерации", утвержденной Приказом Росстата

Республике Карелия          от 10 декабря 2009 года N 287

2. Удельный вес проб воды,     рассчитывается как частное значений

отбор которых произведен    показателей, указанных в столбцах 9 и 8

из водопроводной сети и     строки 04 таблицы Раздела 1 годовой  формы

которые не отвечают         статистического наблюдения N 18 "Сведения

гигиеническим нормативам    о санитарном состоянии субъекта

по санитарно-химическим     Российской Федерации", утвержденной

показателям                 Приказом Росстата от 10 декабря 2009 года

N 287

3. Удельный вес проб воды,     рассчитывается как частное значений

отбор которых произведен    показателей, указанных в столбцах 13 и 12

из водопроводной сети и     строки 04 таблицы Раздела 1 годовой формы

которые не отвечают         статистического наблюдения N 18 "Сведения

гигиеническим нормативам    о санитарном состоянии субъекта Российской

по микробиологическим       Федерации", утвержденной Приказом Росстата

показателям                 от 10 декабря 2009 года N 287

4. Объем сточных вод,          рассчитывается как частное значений

пропущенных через очистные  показателей, указанных в строках 30 и 24

сооружения, в общем объеме  раздела 2 годовой формы федерального

сточных вод                 статистического наблюдения N 1 -

канализация (годовая) "Сведения о работе

канализации (отдельной канализационной

сети)", утвержденной Приказом Росстата от

13 июля 2010 года N 246

5. Объем сточных вод,          рассчитывается как частное значений

очищенных до нормативных    показателей, указанных в строках 32 и 30

значений, в общем объеме    раздела 2 годовой формы федерального

сточных вод, пропущенных    статистического наблюдения N 1 -

через очистные сооружения   канализация (годовая) "Сведения о работе

канализации (отдельной канализационной

сети)", утвержденной Приказом Росстата от

13 июля 2010 года N 246

6. Доля уличной водопроводной  рассчитывается как частное значений

сети, нуждающейся в замене  показателей 19.1 и 19, указанных в годовой

форме статистического наблюдения N 1 - МО

"Сведения об объектах инфраструктуры

Муниципального образования", утвержденной

Приказом Росстата от 20 сентября 2010 года

N 321

7. Доля уличной                рассчитывается как частное значений

канализационной сети,       показателей 20.1 и 20, указанных в годовой

нуждающейся в замене        форме статистического наблюдения N 1 - МО

"Сведения об объектах инфраструктуры

муниципального образования", утвержденной

Приказом Росстата от 20 сентября 2010 года

N 321

8. Число аварий в системах     сумма показателей, указанных в строке 39

водоснабжения,              раздела 2 годовой формы федерального

водоотведения и очистки     статистического наблюдения N 1 -

сточных вод                 водопровод (годовая) "Сведения о работе

водопровода (отдельной водопроводной

сети)" и в строке 37 раздела 2 годовой

формы федерального статистического

наблюдения N 1 - канализация (годовая)

"Сведения о работе канализации (отдельной

канализационной сети)", утвержденных

Приказом Росстата от 13 июля 2010 года

N 246

9. Уровень обеспеченности      рассчитывается как частное значений

населения                   показателей, указанных в столбцах 3 и 1

централизованными услугами  строки 24 раздела 3 годовой формы

водоснабжения               федерального статистического наблюдения N

1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде",

утвержденной Приказом Росстата от 11

августа 2009 года N 168

10. Уровень обеспеченности      рассчитывается как частное значений

населения                   показателей, указанных в столбцах 5 и 1

централизованными услугами  строки 24 раздела 3 годовой формы

водоотведения               федерального статистического наблюдения N

1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде",

утвержденной Приказом Росстата от 11

августа 2009 года N 168

- Приложение N 6

к муниципальной программе

Объемы финансирования муниципальной программы

| Наименование мероприятия <*> | Стоимость проекта, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений Вешкельского сельского поселения | 15000,00 |  |  |  |  | 4000,00 | 6000,00 | 5000,00 |
| Реконструкция водозаборных сооружений Вешкельское сельское поселение | 3400,00 |  |  |  |  |  | 1700,00 | 1700,00 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни Вешкельское сельское поселение | 2950,00 |  |  | 1475,00 | 1475,00 |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей Вешкельское сельское поселение | 4200,00 |  |  |  |  | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Итого по Программе | 25 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия <*> | Федеральный бюджет, тыс. рублей |  |  |  |  | Региональный бюджет, тыс.рублей |  |  |  |  | Муниципальный бюджет, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 | 4900,00 | 4000,00 |  |  | 100,00 | 250,00 | 100,00 |
| Реконструкция водозаборных сооружений Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 | 170,00 |
| Капитальный ремонт водонапорной башни Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  | 1050,00 | 1050,00 |  |  |  | 325,00 | 300,00 |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |  |  | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| итого |  |  |  |  |  | 1050,00 | 1050,00 | 4050,00 | 5950,00 | 5050,00 | 325,00 | 300,00 | 240,00 | 560,00 | 410,00 |

| Наименование мероприятия <*> | Внебюджетные средства, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  | 900,00 | 850,00 | 900,00 |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  | 1530,00 | 1530,00 |  |
| Капитальный ремонт водонапорной башни Вешкельское сельское поселение |  |  | 100,00 | 125,00 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт канализационных сетей Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |
| Итого по Программе |  |  | 100,00 | 125,00 | 1110,00 | 2590,00 | 2640,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 6565,00 |

--------------------------------

КОС - канализационные очистные сооружения

ВОС - водопроводные очистные сооружения

КНС - канализационная насосная станция

ВНС - водопроводная насосная станция