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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  
    ХLVII сессия                                                                                           I созыв
  
РЕШЕНИЕ

      24.09.2026                                                                                               № 460

О содержании дорог на территории Суоярвского муниципального округа

Заслушав информацию о содержании дорог на территории Суоярвского муниципального округа, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:
1. Информацию о содержание дорог на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению.
[bookmark: _GoBack]2. Рекомендовать администрации Суоярвского муниципального округа довести информацию о неудовлетворительном содержании региональных дорог на территории округа до сведения КУ РК «Управление автомобильных дорог».
3. Опубликовать информацию на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Совета		                                                         
Суоярвского муниципального округа 				   Н.В. Васенина 

Информация о содержании дорог на территории Суоярвского муниципального округа
Протяженность дорог местного значения Суоярвского муниципального округа составляет более 150 км. Дороги местного значения (улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов) находятся в муниципальной собственности.
Содержание дорог местного значения Суоярвского муниципального округа в зимний период осуществляла в рамках заключенного муниципального контракта от 26.12.2025г. с ООО «Транспортная компания» на период с декабря по 30 апреля. Сумма контракта составила 8 457 500.
Работы выполнялись в соответствии с сметной документацией и техническим заданием к муниципальному контракту.
 С мая по август, столкнувшись с нехваткой бюджетных ассигнований, администрация Суоярви прибегала к заключению единичных договоров на выполнение работ по грейдированию дорог местного значения. Из-за дождливой погоды профилирование проезжей части удавалось проводить не чаще одного раза в месяц. В связи с этим на следующий год администрацией будет заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных дорог на год. 
В настоящее время администрация Суоярвского муниципального округа проводит работу по заключению муниципального контракта на содержание автомобильных дорог местного значения на территории округа до конца 2026 года. Приём заявок осуществляется до 28.09.2026. Цена контракта составляет 2 373 501,11 руб.
10.08.2026г. был заключен муниципальный контракт между администрацией СМО и ООО «Кондопожское ДРСУ» по ремонту автодороги по ул. Победы в г. Суоярви. В соответствии с условиями контракта, подрядчик обязан провести полную замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуарной зоны, а также обновить горизонтальную дорожную разметку для обеспечения безопасности дорожного движения. Плановый срок сдачи объекта по контракту установлен на 5 мая 2027 года. 
Работы по асфальтированию тротуара и дорожного полотна подрядная организация выполнена досрочно до проведения праздничных мероприятий.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Суоярвского муниципального округа составляет 427 км. Балансодержателем дорог регионального значения является КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия». 
Содержание сети региональных дорог в Суояравском муниципальном округе Республики Карелия производится подрядной организацией ООО «Кондопожское ДРСУ». 
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается работа по капитальному ремонту участка региональной дороги порядка 18 км. до п. Пийтсиеки. Работы выполняет АО «ВАД». Срок окончания данных работ 2027 год.
Также ООО «Кондопожское ДРСУ продолжает работы на региональных дорогах, проходящих через населённые пункты Леппяниэми, Тойвола и Лахколампи. Общая протяжённость ремонтируемых участков составит около 8,8 км.
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