| Приложение № 2 К распоряжению № 613 от 03.12.2013 План основных мероприятий, посвященных подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объёмы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, млн. рублей в ценах соответствующих лет | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджета МО | Внебюджетные источники |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заседание оргкомитета по организации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Карелия | Отдел по социальной политике АМО «Суоярвский район» | В течение 2014-2020 г.г. | - | - | - | - | - |
| 1. В сфере образования и науки (в Министерство образования Республики Карелия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 38,42 | 1 | 14,51 | 22,91 |  |
| 1.1 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | Вешкельской СОШ | 2013 | 0,8 |  | 0,8 | 0,000 |  |
| 1,2 | Реконструкция крыши школы на односкатную | Вешкельской СОШ | 2013-2014 | 2 | 1 | 0,9 | 0,1 |  |
| 1.3 | Строительство ограждения по периметру школы | Вешкельской СОШ | 2014 | 1 |  | 0,9 | 0,1 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт малого спортивного зала | МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» | 2013 | 5 |  |  | 5 |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт фасада здания | МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» | 2014 | 4 |  |  | 4 |  |
| 1.6 | Устройство школьного стадиона | МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» | 2014 | 6 |  |  | 6 |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт здания школы | МОУ Лахколампинская средняя общеобразовательная школа | 2015 | 11,909 |  | 11,909 |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт | МОУ Лахколампинская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 1.9 | Ремонт | МДОУ Детский сад «Березка» | 2013 | 1,66 |  |  | 1,66 |  |
| 2.0 | Замена окон | МДОУ Детский сад №2«Березка» | 2014 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 2.1 | МДОУ Детский сад №1«Ёлочка» | МДОУ Детский сад №1«Ёлочка» | 2013 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 2.2 | МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 2.3 | МОУ ДОД Детская школа искусств | МОУ ДОД Детская школа искусств | 2013 | 2 |  |  | 2 |  |
| 2. В сфере здравоохранения и социальной защиты (в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 8 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | 3,5 |
| 2.1 | Кап.ремонт Вешкельского ФАП | Суоярвская ЦРБ | 2014 | 1 | 0,400 | 0,500 | 0,100 |  |
| 2.2 | Обновление и пополнение МТБ учреждения | МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | 2013-2020 | 7 |  |  | 3,5 | 3,5 |
| 3. В сфере культуры (в Министерство культуры Республики Карелия0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 10,6 | 7,2 | 3,9 | 1,4 |  |
| 3.1 | Реконструкция здания районной библиотеки | Суоярвская ЦБС | 2013-2015 | 20,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |  |
| 3.2 | Строительство Дома Культуры в пос.Найстенъярви | Администрация поселения | 2013-2020г.г. | 3,6 | 2,0 | 1,5 | 0,1 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт здания культуры по ул. Заводской,11: водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, замена 22 окон, замена 5 дверных блоков п. Поросозеро |  |  | 4,0 | 2,8 | 1,0 | 0,2 |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт здания библиотеки по ул. Сплавной,11: система отопления ,замена 10окон, замена 6 дверных блоков в п. Поросозеро |  |  | 2,0 | 1,4 | 0,5 | 0,1 |  |
| 3.5. | Этнокультурный фестиваль «Мы в Карелии живем – мы добрые соседи» | Отдел по социальной политике АМО «Суоярвский район» | В течение 2014-2020 г.г. | 0, 070 |  |  | 0,04 | 0,03 |
| 3.6 | Молодежный краеведческий фестиваль «На стыке трех культур» | Отдел по социальной политике АМО «Суоярвский район» | В течение 2014-2020 г.г. | 0, 090 |  |  | 0,06 | 0,03 |
| 3.7. | Районный сельский праздник «Вешкельская ярмарка» | Отдел по социальной политике АМО «Суоярвский район» | В течение 2014-2020 г.г. | 0, 070 |  |  | 0,04 | 0,03 |
| 3.8 | Книжные выставки в библиотеках района | Суоярвская ЦБС | В течение 2014-2020 г.г. |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Торжественное мероприятие, посвященное 100 Республики Карелия | социальной политике АМО «Суоярвский район» | Июнь 2020 г. | 0,200 |  |  | 0,05 | 0,150 |
| 4. В сфере физической культуры и спорта (в Министерство по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 132,5 | 118 | 0 | 7 | 6,5 |
| 4.1 | Реконструкция спортивной площадки с футбольным полем | Вешкельской СОШ | 2014-2015 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.2 | Строительство ФОК | Администрация МО «Суоярвский район» | 2014-2015 | 125 | 117 |  | 7 |  |
| 4.3 | Строительство многофункциональной спортивной площадки | Администрация МО «Суоярвский район» | 2013 | 6,5 |  |  |  | 6,5 |
| 4.4. | Спортивные мероприятия, посвященные 100 –летию РК (по отдельному плану) | Отдел по социальной политике АМО «Суоярвский район» | В течение 2014-2020 г.г. |  |  |  |  |  |
| 5. В сфере жилищно-коммунального хозяйства (в Государственный комитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 350,685 | 202,311 | 127,348 | 21,026 |  |
| 5.1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения | Вешкельское сельское поселение | 2015 | 2,000 | 0,000 | 1,400 | 0,600 |  |
| 5.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Вешкельское сельское поселение | 2014 | 1,500 | 0,000 | 1,050 | 0,450 |  |
| 5.3 | Капитальный ремонт станции биологический очистки с очистными сооружениями | Вешкельское сельское поселение | 2015 | 2,000 | 0,000 | 1,400 | 0,600 |  |
| 5.4 | Строительство модульной котельной в пос.Найстенъярви | Администрация поселения | 2013г. | 5,6 | 2,6 | 2,8 | 0,2 | - |
| 5.5 | Восстановление уличного освещения в пос.Найстенъярви | Администрация поселения | 2014-2020г.г. | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | - |
| 5.6 | Строительство водозаборных, водопроводных и очистных сооружений в п. Поросозеро | Администрация поселения |  | 17,23 | 12,061 | 4,308 | 0,861 |  |
| 5.7 | Ремонт водопроводных сетей в п. Поросозеро | Администрация поселения |  | 45,6 | 31,92 | 11,4 | 2,28 |  |
| 5.8 | Ремонт сетей канализации в п. Поросозеро | Администрация поселения |  | 60,0 | 42,0 | 15,0 | 3,0 |  |
| 5.9 | Строительство КНС мощностью 10м3/ч в п. Поросозеро | Администрация поселения |  | 16,755 | 11,73 | 4,19 | 0,835 |  |
| 5.10 | Ремонт жилого фонда в п. Поросозеро | Администрация поселения |  | 140,0 | 98,0 | 35,0 | 7,0 |  |
| 5.11 | Строительство новой котельной в п. Поросозеро | Администрация поселения |  | 52,0 |  | 47,3 | 4,7 |  |
| 6. В сфере дорожного строительства (в Министерство строительства Республики Карелия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 170,00 | 116,50 | 47,25 | 8,45 |  |
| 6.1 | Строительство освещения вдоль региональной автодороги Петрозаводск-Суоярви, проходящая через с.Вешкелица | Министерство строительства Республики Карелия | 2013 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |  |
| 6.2 | Ремонт автодороги Петрозаводск-Суоярви, проходящая через с.Вешкелица | Министерство строительства Республики Карелия | 2014 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 6.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрация поселения | 2013-2014г.г. | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | - |
| 6.4. | Ремонт автодороги Петрозаводск-Суоярви 70-130 км, Суоярви-Поросозеро, Суоярви-Койриноя | Министерство строительства Республики Карелия |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 6.5 | Возобновление движения пригородного поезда Петрозаводск - Суоярви | Министерство строительства Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Ремонт дорог в Поросозерском сельском поселении | Министерство строительства Республики Карелия Администрация поселения |  | 165,0 | 115,5 | 41,25 | 8,25 |  |
| 7. В сфере транспорта, в том числе магистрального (в Министерство экономического развития Республики Карелия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство автовокзала в г.Суоярви | Индивидуальный предприниматель Воробьев А.А. | 2013 |  |  |  |  |  |
| 7. В сфере пожарной безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого на 2013-2020 годы, в том числе по мероприятиям | х | х | 0,350 | 0,000 | 0,315 | 0,035 |  |
| 7.1 | Строительство пожарных пирсов | Вешкельское сельское поселение | 2013 | 0,250 | 0,000 | 0,225 | 0,025 |  |
| 7.2 | Строительство пожарного водоёма | Вешкельское сельское поселение | 2013 | 0,100 | 0,000 | 0,090 | 0,010 |  |