Информация о подготовке образовательных учреждений

Суоярвского района к новому 2014-2015 учебному году

1)В июле 2014 г. в Детской школе искусств проводятся работы по ремонту помещений второго этажа. Работы ведет ООО «СпецТехСтрой» (г. Петрозаводск). В настоящее время сделано выравнивание стен, потолков. Сумма контракта 846000 руб.  Срок окончания работ по контракту 15 августа 2014 г.

2) Отремонтирован малый спортивный зал МОУ «Суоярвская СОШ». Цена контракта

3 071 780,8 руб. Работы выполняла ООО "Триада" (г. Санкт-Петербург).

3) Проведены работы по обустройству безбарьерной среды в здании МОУ «Суоярвская СОШ». Работы выполняло ООО«СпецТехСтрой». Цена контракта 2 062 000,00 руб.

4)В МДОУ №! «Ёлочка» проведен частичный ремонт ограждения территории.

5)В МДОУ №26 п. Поросозеро идет строительство теневого навеса по Предписаниям Роспотребнадзора.

4)В МОУ «Поросозерская СОШ» проведен косметический ремонт пищеблока, столовой, раздевалок. Идут работы по ремонту фасада и замене электропроводки.

5)В ДЮСШ проведены следующие работы: косметический ремонт 2 этажа на сумму 16236,40 руб., замена оконных блоков на сумму 99 441,05 руб., заменены смесители в душевых на сумму 8000 руб., приобретены насос,  датчик ДИ-2  и кварцевый песок для бассейна на сумму 97942 руб.. заменен теплообменник на сумму 105919,70 руб., заменены светильники на сумму 6450 руб., заменено напольное покрытие на сумму 4440 руб. приобретены спортивное оборудование и инвентарь на сумму 153224 руб.

6)В ДОУ №7 «Родничок» проведен ремонт овощного цеха силами работников детского сада на сумму 3500 руб. Проведен частичный ремонт кровли на сумму 2000 руб.

7)В МОУ «Суоёкская НОШ» проведены работы по обивке досками крыльца.

8)Также  во всех образовательных учреждениях проводятся косметические  ремонты и генеральные уборки помещений.

9)По соглашению с Министерством образования будет выделено 1552100 руб. на ремонт спортивного зала МОУ «Поросозерская СОШ» (ангар) по адресу: п. Поросозеро, ул. Больничная, д.14а.