РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУОЯРВСКИЙ  РАЙОН»

IV сессия                                                                                                                        III созыв

# РЕШЕНИЕ

19 декабря 2013 года					                                                  № 37

О ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании

«Суоярвский район» до 2015 года» по итогам работы в 2013 году

Заслушав информацию администрации муниципального образования «Суоярвский район» о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Суоярвский район» до 2015 года» по итогам работы в 2013 году Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район»  РЕШИЛ:

- Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Суоярвский район» до 2015 года» по итогам работы в 2013 году принять к сведению.

- Рекомендовать главам поселений района учесть в бюджетах поселений расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности поселений на 2014 год.

- Администрации муниципального образования «Суоярвский район» продолжить работу по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Суоярвский район» до 2015 года» в указанные сроки.

Глава  муниципального образования

«Суоярвский район»						                 О.Л. Шарабайко

В 2010 году  была утверждена муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Суоярвский район» до 2015 года». Данная сводная муниципальная программа была разработана на основании программ предоставленных бюджетными учреждениями, финансируемые из бюджета муниципального образования «Суоярвский район», администрациями поселений Суоярвского района. Реализация поставленных в программе  мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений, собственных средств предприятий, привлеченных и инвестиционных средств.

Мероприятия  по энергосбережению проведенные 2013 году.

В 2013 году согласно программы по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Суоярвского района проведены работы по установке приборов учета на сумму 174,5 тыс.руб.  МУК «Суоярвская ЦБС» были проведены мероприятия по замене старых приборов учета на новые на сумму 2 тыс.руб. Образовательными учреждениями, учреждениями социального обслуживания населения  на замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы было направлено 48,83 тыс.руб. На реконструкцию тепловых пунктов образовательными учреждениями было затрачено в 2013г - 24,587 тыс.руб. Кроме этого образовательными учреждениями были проведены ежегодные мероприятия по утеплению   зданий, повышение тепловой защиты зданий и отдельных конструктивных элементов, проведение гидравлической регулировки и балансировки систем отопления, проведена тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения, произведена замена неэффективного отопительного оборудования. Всего образовательными учреждения было освоено в 2013 году 1225,137 тыс.руб. Администрацией района,  МУК «Суоярвская ЦБС» и образовательными учреждениями района были заключены договора с ООО «Коммуналтеплосервис» на проведение обязательного энергетического обследования объекта и составления энергетического паспорта на общую сумму 759,3 тыс.руб. Учреждениями энергопаспорта получены. Администрацией района был заключен договор с ООО «Яккима» на капитальный ремонт кровли на сумму 1099 тыс.руб. Также в здании администрации частично проведены работы по замене деревянных блоков на стеклопакеты.

Информация о выполнении мероприятий предусмотренных в программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  образовательных учреждений Суоярвского района на 2010-2014 г.г.

На 01.12.2013 г. в образовательных учреждениях установлены следующие приборы учета тепло-водо-энергоресурсов:

Счетчики тепла:

- необходимо – 25 (100%);

- установлено – 8 (32%);

- требуется установить – 17(68%), Суоярвская -1, Кайпинская, -1, Вешкельская -1, Пийтсиекская – 2, Райконкосская – 1, Лахколампинская – 1, Аконьярвская – 3, ДОУ, 1,2.7, 26, ДШИ – 2, Д.дом – 1.

Счетчики холодной  воды:

- необходимо – 21 (100%);

- установлено – 17 (81%);

- требуется установить – 4(19%), Аконьярвская – 2, Найстеньярвская – 2.

Счетчики горячей  воды:

- необходимо – 1 (100%);

- установлено – 1 (100%);

- требуется установить – 0.

Счетчики электроэнергии:

- необходимо – 59 (100%);

- установлено – 59 (100%);

- требуется установить – 0.

Израсходовано на установку приборов учета – 1066,485 тыс. руб.

В образовательных учреждениях осуществляется ежедневная проверка работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременно принимаются меры по устранению неполадок. Данные по потреблению тепло-энергоресурсов ежеквартально заполняются в программе АРМ МЭЭРО «Мониторинг энергоэффективности». Своевременно осуществляется замена кранов, сантехники, технологического оборудования, для недопущения утечек воды. Осуществляется контроль за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования.  МУ «Управление образования» проводит ежеквартальный анализ потребления ресурсов  образовательными учреждениями. В образовательных учреждения проводятся инструктажи сотрудников по экономии энергоресурсов. Осуществляется ежедневный контроль за работой электроосвещения, водоснабжения для не допущения использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. Проводятся мероприятия по основам энергосбережения среди  обучающихся и родителей (законных представителей) ОУ (классные часы по бережливости, родительские собрания).  Всего израсходовано на замену ламп с 2010 по 2013 г.г. – 495,547 тыс. руб, из них:

-в 2010 г.  на сумму - 87,414 тыс. руб.;

- в 2011 г. на сумму  - 87,6 тыс. руб.;

- в 2012 г. на сумму – 25,831 тыс. руб.;

- в 2013 г. на сумму 294,702 тыс. руб.

В 2012 году проведены энергетические обследования во всех ОУ. Израсходовано из средств МБ – 636,781 тыс. руб. В осенний период выполнялись все необходимые  мероприятия по утеплению зданий (окна, двери). За 2010 – 2013 г. заменены деревянные двери на металлические  на сумму  495,072 тыс. руб.

Проведены ремонты кровель:

в 2010 г.:

- частичный ремонт кровли МДОУ детский сад №1 «Ёлочка»  на сумму 48,242 тыс.руб.  из средств местного бюджета;

- частичный ремонт кровли «Детский дом с.Вешкелица» на сумму 180,000 тыс.руб. из средств республиканского бюджета;

- Ремонт  примыканий кровли МОУ Лахколампинская СОШ на сумму – 179,953 тыс.руб. из средств местного бюджета.

в 2012 г.:

-   ремонт кровли над спортивным залом МОУ Лахколампинская СОШ  на  сумму   1 271, 876 тыс. руб.

## - реконструкция кровли МДОУ  №2 «Березка» г. Суоярви, из средств местного бюджета выделены денежные средства в сумме -  1 991,200 тыс. руб.

в 2013 г.:

- частичный ремонт кровли МОУ «Вешкельская СОШ» на сумму 184,551 тыс. руб.

МУК «Суоярвская ЦБС» были проведены мероприятия по замене старых приборов учета на новые на сумму 2 тыс.руб. Был заключен договор с ООО «Коммуналтеплосервис» на проведение обязательного энергетического обследования объекта и составления энергетического паспорта

МУ «КЦСОН Суоярвского района» было проведено энергетическое обследование зданий и составления энергетического паспорта на сумму 98 тыс.руб. договор заключен с ООО «КарелЭнергоАудит». Проведены работы по  замене 30 шт. ламп накаливания на энергосберегающие лампы, затрачено денежных средств 3 тыс.руб.

Найстенъярвское сельского поселения

1. Проведение Энергетического Обследования в администрации Найстенъярвского сельского поселения ЗАО «Экспертно-проектно-строительная компания» РегионСпецСтрой» на сумму 90тыс.руб.;

2. Замена электросчетчика в администрации Найстенъярвского сельского поселения на сумму 10тыс.руб.

3. Замена электросчетчика в клубе пос.Лахколампи МБУК «КДЦ Найстенъярвского сельского поселения» на сумму 10тыс.руб.

4. Проведен капитальный ремонт тепловых сетей к жилому фонду пос. Найстеньярви, на сумму 2191 тыс.руб.

Вешкельское сельского поселения

Проведен капитальный ремонт распределительных сетей водопровода в с. Вешкелица протяженностью 0,740 км. на сумму 744 тыс.руб.

Лоймольское сельского поселения

Проведен капитальный ремонт тепловых сетей и модернизация котельных в п. Лоймола на сумму 848 тыс.руб.

Поросозерское  сельского поселения

Проведен капитальный ремонт тепловых сетей от ул. Комсомольская, д.3 до ул. Северная, д.3 в п.Поросозеро на сумму 947 тыс.руб.

Мероприятия по бюджетным учреждениям финансируемым из районного бюджета

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования тыс. руб. | Выполнено | Не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 247,84тыс. руб. | Реализовано частично 48,83 тыс.руб. |  |
| 5. | замена оконных блоков на пластиковые окна | 3648,0 тыс. руб. | Реализовано частично тыс.руб. | Не реализовано |
| 6. | Реконструкция внутридомовых тепловых сетей | 329,0 тыс.руб. | Реализовано частично 16,5 тыс.руб. |  |
| 7. | Выполнение ежегодных мероприятий по утеплению | 441,6 тыс. руб. | Реализовано 66,5 тыс.руб. |  |
|  | Всего | 4666,44 тыс. руб. |  |  |

План мероприятий по энергосбережению в Вешкельском сельском поселении на 2013 год.

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования тыс. руб. | Выполнено | Не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт теплотрассы. Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией | 200,0 тыс. руб. | 50,0 тыс.руб. | реализовано |
|  | Всего | 200 тыс. руб. | 50,0 тыс.руб. |  |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Найстеньярвском сельском поселении на 2013 год.

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования тыс. руб. | Выполнено | Не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена существующих светильников уличного освещения на энергоэкономичные | 25,0 тыс. руб. |  | Не реализовано |
|  | замена электродвигателя, насоса на КНС пос.Найстенъярви, ул.Мира | 40,0 тыс.руб. |  |  |
|  | Замена сетевого насоса на меньшую мощность в котельной пос.Тойвола | 30,0 тыс.руб. |  |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов в подвальных и чердачных жилых помещениях пос.Найстенъярви пос.Тойвола | 50,0 тыс.руб. |  |  |
|  | Модернизация, ремонт тепловых сетей | 907,5 тыс.руб. | Реализовано 2100 тыс.руб. |  |
|  | Всего | 1052,5 тыс. руб. |  |  |

План мероприятий по энергосбережению в Лоймольском сельском поселении на 2013 г.

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования тыс. руб. | Выполнено | Не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка реле-элементов ПИК ПП в населенных пунктах Лоймольского сельского поселения | 3,0 тыс. руб. |  | Не реализовано |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии на сети от котельной : п.Леппясюрья(центральная котельная; п.Райконкоски (котельная бани, школьная котельная; п.Лоймола –котельная бани; котельная школы; п. Пийтсиеки котельная клуба, котельная школы | 180 тыс.руб. |  | Не реализовано |
|  | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 75,0 тыс. руб. |  | Не реализовано |
|  | Восстановление изоляции теплотрассы в населенных пунктах | 50,0 тыс. руб. | Реализоно тыс.руб. |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии в МУ «Социально-культурный центр «Досуг»» | 60,0 тыс. руб. |  | Не реализовано |
|  | Всего | 368 тыс. руб. |  |  |

Мероприятия по энергосбережению в Поросозерском сельском поселении на 2013г.

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования тыс. руб. | Выполнено | Не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена ламп накаливания | 25,0 тыс. руб. |  | Не реализовано |
|  | Установка приборов учета холодной и горячей воды АС-001 | 99 тыс.руб. |  | Не реализовано |
|  | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии СПЕ-451 | 140,0 тыс.руб. |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | 135 тыс.руб. |  |  |
|  | Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты в здании МУК «Поросозерский Центр досуга» | 250 тыс.руб. |  | Не реализовано |
|  | Ремонт сетей внутреннего водопровода в здании МУК «Поросозерский Центр досуга» | 4,7 тыс.руб. |  | Не реализовано |
|  | Установка приборов учета на отопление и водоснабжение в здании МУК «Поросозерский Центр досуга» | 50 тыс.руб. | Установлен теплосчетчик 95,847 тыс.руб. |  |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии ТСК-7У8 | 200 тыс.руб. |  | Не реализовано |
|  | Замена стальных труб на полимерные с пенополиурета новой изоляции | 2232 тыс.руб. |  | Не реализовано |
|  | Всего | 3135,7 тыс. руб. |  |  |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Суоярвском городском поселении на 2013 год

| № п/п | Мероприятия по энергосбережению | Сумма финансирования тыс. руб. | Выполнено | Не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена существующих светильников уличного освещения на энергоэкономичные | 25,0 тыс. руб. |  | Не реализовано |
|  | Всего | 25 тыс. руб. |  |  |

В поселениях Суоярвского района  были проведены мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2013/2014 г.г. с учетом средств бюджета Республики Карелия.

| № п/п | Поселение/объект, вид работ | Средства бюджета Республики Карелия | Средства местных бюджетов | Стоимость выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | МО Суоярвский район | 670,007 | 74,445 | 744,452 |
|  | Капитальный ремонт распределительных сетей водопровода в с. Вешкелица протяженностью 0,650 км | 670,007 | 74,445 | 744,452 |
| 2 | Найстеньярвское сельское поселение | 2081,844 | 109,571 | 2191,415 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей к жилому фонду пос. Найстеньярви, ул. Ленина | 2081,844 | 109,571 | 2191,415 |
| 3 | Поросозерское сельское поселение | 900,082 | 47,373 | 947,455 |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от ул. Комсомольская, д.3 до ул. Северная, д.3 | 900,082 | 47,373 | 947,455 |
| 4 | Лоймольское сельское поселение | 804,963 | 43,236 | 848,199 |
|  | Ремонт теплотрассы и котельной «Баня» в п. Лоймола | 804,963 | 43,236 | 848,199 |
|  | Итого | 4456,896 | 274,625 | 4731,521 |