РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУОЯРВСКИЙ  РАЙОН»

X сессия                                                                                                                       III  созыв

# РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 года					                                                             № 88

О  реализации в 2013 году  муниципальной программы

«Обеспечение населения Суоярвского района

питьевой водой" на 2013-2017 годы»

Заслушав информацию администрации муниципального образования «Суоярвский район» о реализации в 2013 году муниципальной программы «Обеспечение населения Суоярвского района питьевой водой" на 2013-2017 годы» Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район»  Р Е Ш И Л:

- Информацию о реализации в 2013 году муниципальной программы «Обеспечение населения Суоярвского района питьевой водой" на 2013-2017 годы»  принять к сведению.

- Рекомендовать главам поселений района учесть в бюджетах поселений расходы на выполнение мероприятий по программе на 2015 год.

- Администрации муниципального образования «Суоярвский район» продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Суоярвского района питьевой водой" на 2013-2017 годы» в указанные сроки.

- Администрации муниципального образования «Суоярвский район» провести не позднее 30 июня 2014 года совещание по вопросу оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Суоярвский район» с приглашением всех заинтересованных лиц.

Глава  муниципального образования

«Суоярвский район»						                   О.Л. Шарабайко

Информация о реализации в 2013 году муниципальной программы «Обеспечение населения Суоярвского района питьевой водой на 2013-2017 годы».

Питьевая вода для значительного числа населения Суоярвского района не отвечает установленным требованиям СанПиНа.

В связи с этим была разработана муниципальная программа «Обеспечение населения Суоярвского района питьевой водой на 2013-2017 годы», которая была утверждена в апреле 2013 года.

Целью муниципальной программы является повышение обеспечения граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления.

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

1) улучшить условия водоснабжения населения Суоярвского района;

2) обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

3) снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения.

Мероприятия проведенные по реализации программы в 2013 году

Вешкельское сельское поселение

Выполнен  капитальный ремонт водопроводных сетей протяжённостью 740 м.

В июне месяце 2014 г. проведён аукцион по капитальному ремонту канализационных сетей протяжённостью 638 м. от канализационной станции (КНС) до коллекторного колодца.

Лоймольское сельское поселение

Мероприятия по программе «Чистая вода» не проводились по причине отсутствия финансирования. В бюджете поселения на 2014 год запланировано 44 000 руб. на программные мероприятия.  На данный момент средства не израсходованы. Планируется в летний период ремонт 4 колодцев (п.Лоймола – 2 шт., п.Пийтсиеки – 1 шт., п.Леппясюрья – 1 шт.).

Найстеньярвское сельское поселение

В 2013 году в поселении были проведены следующие мероприятия:

1.  Очистка и дезинфекция нецентрализованных источников колодцев п.Суоёки 4 шт., п. Найстеньярви 2 шт., п. Лахколампи 2шт.  и скважин в п. Суоёки, п. Найстеньярви, п. Лахколампи. Работы были выполнены ООО «Фортуна».

2. Проведены работы по замене электросчетчика, утепление здания, отсыпка вокруг и устройство настила артезианской скважины в пос. Найстеньярви

Договор по ремонту нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) был заключен с ИП Андреевым

В 2013 году проведены работы по замене срубов колодцев:

- пос. Найстеньярви - 2 колодца,

- пос. Лахколампи – 2 колодца,

- пос. Суоёки – 4 колодца.

Работы по замене срубов в пос. Леппяниэми, пос. Тойвола, пос. Турханваара планируется провести в 2014 году по заключенному договору с ИП Андреевым.

Суоярвское городское поселение

Суоярвским городским поселением были проведены мероприятия по приему в муниципальную собственность бесхозных водопроводных и канализационных сетей в городе Суоярви. Оформлены техпаспорта на 86 объектов, в том числе на 40 объектов канализационных сетей (протяженностью 6253 п.м.) и 46 объектов водопроводных сетей (протяженностью 7133 п.м.). Данные техпаспорта направлены в Росреестр для постановки на учет. Кроме этого в 2013 году капитально отремонтирован один колодец по ул. Садовая, д.8.