РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ЛОЙМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXII сессия                                                                                                                            I созыв

###### Р Е Ш Е Н И Е

от 24.02.2009  года                                                                                                                    № 171

Об утверждении Положения о формировании титульного списка  по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда и порядке финансирования

В целях обеспечения своевременного проведения работ по капитальному ремонту жилищного фонда, установления порядка формирования титульного списка  по капитальному ремонту, в соответствии с Уставом Совет депутатов Лоймольского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о формировании титульного списка по капитальному ремонту жилищного фонда и порядке финансирования (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и официального опубликования (обнародования).

Глава

Лоймольского сельского поселения                                                                  Л.А.Ермаченок

Приложение

к Решению Совет депутатов

Лоймольского сельского поселения

от 24.02.2009 г. № 171

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОРМИРОВАНИИ ТИТУЛЬНОГО СПИСКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

I. Общее положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования титульного списка по капитальному ремонту жилищного фонда (далее - титульный список), финансирование которого осуществляется за счет платежей населения, средств бюджета Лоймольского сельского поселения и других источников финансирования, предусмотренных на капремонт в соответствующем финансовом году.

2. Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении:

- капремонт жилищного фонда - комплексное устранение неисправностей изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилфонда; - - организатор работ по капитальному ремонту жилищного фонда - администрация Лоймольского сельского поселения;

- заказчики работ по капитальному ремонту жилищного фонда - управляющие компании и жилищно-эксплуатационные предприятия и иные организации, в управлении которых находятся многоквартирные жилые дома;

- организатор конкурсов на проведение работ по капремонту - администрация Лоймольского сельского поселения.

II. Формирование титульного списка

3. Титульный список формируется организатором работ на основании предложений заказчиков работ, исходя из прогнозируемых объемов капитальных вложений на очередной финансовый год, потребности в проведении капремонтов (приложение № 1).

4. Капитальные ремонты жилфонда должны проводиться с учетом установленной периодичности проведения капремонтов и фактического состояния объектов. Перечень работ, продолжительность проведения капремонтов жилфонда определяются в соответствии с нормативными правовыми актами.

5.  В качестве приоритетных в титульный список включаются: объекты, обеспеченные финансированием с привлечением других источников финансирования (в полном объеме или на условиях софинансирования); объекты,

- предусмотренные городскими и региональными целевыми программами;

- объекты, требующие обязательного проведения капремонта в отчетном году.

6. По требованию организатора работ заказчики представляют предложения для формирования титульного списка и в случае необходимости - обоснование включения в титульный список того или иного объекта.

7. Организатор работ в течение двух недель со дня получения предложений заказчиков уточняет и формирует титульный список, исходя из установленного (прогнозируемого) размера платы на капитальный ремонт и наем, прогноза предельных объемов бюджетных средств;

-после утверждения главой Лоймольского сельского поселения титульный список в трехдневный срок направляется заказчикам, в финансовый отдел администрации Лоймольского сельского поселения и в Совет Лоймольского сельского поселения (далее Совет);

-  представляет отчет в финансовый отдел администрации Лоймольского сельского поселения о денежных средствах, собранных с населения за наем жилых помещений и перечисленных в бюджет поселения.

8. Титульный список направляется главой администрации Лоймольского сельского поселения в Совет Лоймольского сельского поселения для согласования не позднее, чем за один месяц до принятия Решения об утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год.

9.В случае необходимости в течение отчетного года в титульный список могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию с Советом Лоймольского сельского поселения.

III. Финансирование работ

10. До наступления работ капитального характера по конкретному жилому дому накопленные на счетах заказчиков работ средства в виде платежей населения на капитальный ремонт используются в текущем году на капремонт других домов, определенных титульным списком, для исключения обесценивания денежных средств, если иное решение не принято на общем собрании собственников многоквартирного дома.

11. Денежные средства на капремонт жилфонда формируются из следующих источников:

- платежи собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества дома; - средства бюджета Лоймольского сельского поселения, предусмотренные на капремонт на

соответствующий финансовый год, в том числе платежи нанимателей помещений за наем жилых помещений;

- другие источники финансирования, предусмотренные на капремонт на соответствующий финансовый год.

12.	Для финансирования расходов на капитальный ремонт организатор работ представляет в финансовый отдел администрации Лоймольского сельского поселения необходимые документы в соответствии с правовыми актами главы администрации поселения.

IV. Заключительные положения

13. Контроль выполнения работ по объектам, внесенным в титульный список, осуществляет организатор работ.

14. Организатор работ в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за целевое, эффективное и своевременное использование бюджетных средств, предусмотренных на капремонт.

Заказчик работ в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за целевое, эффективное и своевременное использование средств, собранных с населения на капитальный ремонт.

15 Отчет о выполнении титульного списка предоставляется в Совет Лоймольского сельского поселения одновременно с отчетом об исполнении бюджета Лоймольского сельского поселения за отчетный финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о формировании титульного списка по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда и порядке финансирования

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК НА       год

| Наименование работ | Адрес | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Рыночн. коэффициент | Общая ремонтная площадь | Единицы измерения | Объем | Способ выполнения (хозяйственный способ, конкурс) | Сроки выполнения | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ценах 2000 г. | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | средства бюджета, найм, прочие) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства населения | Бюд жет поселения | Прочие источни ки |
| 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |